Положение о порядке размещения информации на официальных веб сайтах в целях обеспечения открытости бюджетного процесса
Приложение 2

О реализации проектов, осуществляемых за счёт капитальных вложений Агентства гидрометеорологической службы

в течение 1-го квартала 2026 года

данные

| П/н | Заказчик | Наименование проекта | Проектная мощность | Срок реализации проекта | Сведения о подрядчике |  | Стоимость реализации проекта (тыс. сумов) | В том числе освоенные средства (тыс. сумов) | Источник финансирования проекта (бюджетные / внебюджетные средства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование подрядчика | ИНН предприятия |  |  |  |
| 1 | Гидрометеорология хизмати агентлиги | Мўйноқ аэродромини автоматлаштириш авиация метеорология станцияси билан жиҳозлаш ва ўрнатиш | 8 900 000 | 2025-2026 | "GLOBAL SYSTEM GOODS" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 308609484 | 8 604 400 | 6 582 366 | Бюджет хисобидан |

Исполнитель:Э.Тошқулов

Тел: (55)-503-21-20. Внут: 221.