## Slide 1: Реконструкция 4Р105 « Дербанд – Бойсун – Эльбаён » на участке 5-70 км и 4Р100 «Мангузор–Жаркургон–Бандихон–Олтинсой–Денов» на участке 128-174 км
Ташкент - 2025

## Slide 2
Проект «Реконструкция 5-70 км автодороги 4Р105 «Дербанд-Бойсун-Эльбаён» и 128-174 км автодороги 4Р100 «Мангузор-Жаргурган-Бандихон-Алтынсай-Денау»
Основа : Узбекистан Республика Постановление Президента от 4 апреля 2022 года № PQ-189
Протяженность проекта : 111 км
Территория реализации проекта: районы Сурхандарьинской области такие как Бойсун, Кумкурган, Бандихон, Алтынсай и Денау
Срок реализации проекта : 2022-2027 гг.
Общая стоимость проекта : 227,3 млн долларов США, из них кредиты Азиатского банка развития – 183,8 млн долларов США и доля Республики Узбекистан – 43,5 млн долларов США.
Главный проектировщик : ООО «Йўл лойиҳа бюроси»
Заказчик : Агентство «Автойулинвест» при Комитете по автомобильным дорогам.
 | Подрядная организация проекта: Открытое акционерное общество Азербайджана "Lankaran Yol Tikinti". Стоимость контракта: 147,59 млн. долларах США Дата окончания проекта: 18 мая 2027 г. Текущая ситуация (по состоянию на 06.04.2026) : Строительно-монтажные работы начались в феврале 2023 года. На сегодняшний день Подрядчику были выплачены средства в размере 79,4 млн долл. США. Сегодня на стройке подрядчиком задействовано более 137 машин и специальной техники, более 300 иностранных и отечественных специалистов и рабочих. В настоящее время подрядной организацией проводятся земляные работы, прокладка нижнего, нижнего и верхнего слоев дорожного полотна, строительство верхнего слоя основания с цементобетонной смесью М-75 марки (СТБ) толщиной 18 см и укладка цементобетонного (М-400) покрытия толщиной 27 см.
 | Инженер-консультант по организации технического контроля за строительством: Dongsung Engineering Co. , Ltd. ( Корея) и Meinhardt Pte. ООО». ( Сингапур) совместное предприятие Стоимость контракта: 4,59 млн.долларов США. Дата истечения контракта: 22 мая 2027 г. Текущая ситуация (по состоянию на 06.04.2025) : Услуги консультанта по техническому контролю за строительством начались 22 ноября 2022 года, на данный момент консалтинговая организация получила 4,14 млн. Долларов США. В настоящее время к проекту консалтинговой организацией привлечено 19 эксперта, в том числе 3 международных ключевых экспертов, а также 16 национальных ключевых экспертов. Согласно контракту ими выполняются соответствующие работы.

## Slide 3
№ | Автомобильная дорога | Общая длина дороги | Населенная часть дороги | Не населенная часть дороги | Количество полос движения | Ширина полосы | Ширина дорожного полотна | Искусственные сооружения | 
 |  | км | км | км |  | м | м | Мосты | Трубы
1 | 4Р105 Реконструкция «Дарбанд-Бойсун-Эльбаён» на участке 5-70 км | 65 | 21 | 44 | 2 4 | 3,75 | 15 30.95 34,45 | 1 1 | 77
2 | Реконструкция 4Р100 « Мангузор – Жаркурган – Бандихон – Алтынсой – Денау» на участке 128-174 км | 46 | 2 8 | 18 | 2 4 | 3,75 | 15 23,7 30.95 34,45 | 17 | 375
Основные технические параметры проектируемой автомобильной дороги

## Slide 4
Поперечное сечение дороги
За пределами населенных пунктов
В жилых районах

## Slide 5
Скорость движения будет увеличиваться в среднем на 5% в год, в результате чего фактическая пропускная способность автомагистралей увеличится в среднем с 8 921 автомобиля в день до 38 556 автомобилей в день к 2049 году.
Автомобильные дороги международного значения М39 и М41, проходящие по территории Сурхандарьинской области, будут на небольшом расстоянии объединены, а существующая автодорога протяженностью 298 км для международных и местных автотранспортных средств, следующих в город Ташкент, будет сокращена до 152 км.
Затраты на содержание дорог сократятся почти на 90%, в результате чего к 2049 году общая экономия составит 77,08 млн долларов США.
Расход топлива снизится в среднем с 7 л/100 км до 5 л/100 км, в результате чего общая экономия автовладельцев к 2049 году составит 48,95 млн долларов США.
Ожидаемые результаты от проекта
Расходы автовладельцев на топливо и автозапчасти, шины и т.д. сократятся, за счет этого к 2049 году у автовладельцев в общей сложности будет достигнута экономия в разме 94,55 миллион долларов США.
Благодаря высокому уровню безопасности дорожного движения количество дорожно-транспортных происшествий сократится до 30%, что приведет к экономии 14,68 млн долларов США к 2049 году.
Время движения автомобиля по дороге сократится до 80 %.

## Slide 6
Спасибо за Ваше внимание!