Миришкор туманида 2025 йилда амалга оширилган

ишлар тўғрисида тахлилий

МАЪЛУМОТ

1. Худудлар учун ажратилган молиявий ресурсларнинг (Республика бюджети, халқаро молия институти маблағлари, инвестка ва бошқалар) туманга барча манбалар ҳисобидан йўналтириладиган маблағларнинг 2025 йилдаги ижроси тўғрисида.

Маълумот учун,

- "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури доирасида 80 млрд. 672 млн. сўм;

- Ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастури бўйича 20 млрд. 211 млн. сўм;

- Ташаббусли бюджет бўйича 28 млрд. 578 млн. сўм;

- Маҳалла бюджети бўйича 1 млрд. 448 млн. сўм;

- "Драйвер" лойиҳалар учун инфратузилмавий шароит яратиш бўйича 4 млрд. 590 млн. сўм;

- "Янги Ўзбекистон қиёфаси" мақоми берилган маҳаллаалар бўйича 12 млрд. 272 млн. сўм;

- Халқаро молия институтлари маблағлари бўйича 105,0 минг доллар;

- Ободонлаштириш дастури бўйича 4 млрд. сўм;

- ДХШ лойиҳаларида кўзда тутилган маблағлар бўйича                 6 млрд. сўм;

- Камбағалликни қисқартириш жамғармаси бўйича                 41,9 млрд. сўм;

- Энергия самарадорлик лойиҳалари бўйича 49 млрд. 375 млн. сўм;

- Аҳолини уй-жой билан таъминлаш дастури доирасида субсидиялар бўйича 330 млн. сўм;

- Маҳаллий бюджетнинг қўшимча манбалари ҳисобидан инфратузилма лойиҳалари бўйича 1 млрд. 489 млн. сўм;

- "Яшил макон" умуммиллий лойиҳаси ҳаражатлари бўйича 291,9 млн. сўм;

- Грант маблағлари бўйича 1 млрд. 509 млн. сўм;

- Хайрия ва ҳомийлик маблағлари бўйича 1 млрд. 119 млн. сўм.

2. Худудларда “Ташаббусли бюджет” лойиҳаларини амалга ошириш тўғрисида.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 
13 апрелдаги "Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги ПҚ-5072-сонли қарорларининг ижроси бўйича.

2025-йил учун  “Очиқ бюджет” портали орқали туман маҳаллий бюджетининг Миришкор туман хокимлиги қошида очилган “Фуқаролар ташаббусли жамғармаси”дан жами               20 та ғолиб лойиҳаларга 28 млрд. 575 млн. сўм маблағ ажратилган.

2025-йил учун 1-мавсуми доирасида “Очиқ бюджет” портали орқали жами 11 та ғолиб лойиҳаларга 15 млрд. 
578 млн. сўм маблағ ажратилган.

2025-йил учун 2-мавсуми доирасида “Очиқ бюджет” портали орқали жами 9 та ғолиб лойиҳаларга 12 млрд. 
997 млн. сўм маблағ ажратилган.

3. Меҳнат ресурслари баланси.

2025 йил 1 декабр холатига ўртача доимий аҳоли сони 134,3 минг  нафар;

Жами меҳнат ресусрлари сони 71 140 нафар;

Иқтисодий фаол аҳоли 57 135 нафар;

Бандлар жами 54 003 нафар;

Ишга жойлаштиришга мухтожлар 2 710 нафар;

Ишсизлик даражаси 3,7 %; (01.01.2026да 3,7%)

Иқтисодий нофаол аҳоли 14 005 нафар.

4. Камбағаллик даражаси.

2025 йил давомида 1258 та оилани камбағалликдан чиқариш белгиланган бўлиб, амалда 2036 нафар оила                      (6,7 фоиз) камбағалликдан чиқарилган.

2025 йилнинг январ-декабр ойларида 2843 та оиланинг 10547 нафар аъзоларига барқарор бандлик йўналишида                5006 та хизматлар кўрсатилган.

Туман бўйича 3216 нафар камбағал оила аъзолари доимий ишга жойлаштирилган, 1026 нафари тадбиркорликга жалб этилган, 510 нафарига имтиёзли кредит ва субсидиялар ажратилган ва 254 нафари касб-ҳунарга ўқитилган.

Амалга оширилган ишлар натижасида январ-декабр ойларида  2036 та камбағал оилалар реестрида турган оилаларнинг 8827 нафар аъзолари камбағалликдан чиқарилиб, камбағаллик даражаси йил бошида 9,3 фоиздан (6,7%) га яъни 2,6 фоизга туширилган.

5. Миришкор туманининг иқтисодий-ижтимоий ривожлантириш кўрсаткичлари. 2025 йил 01-апрел ҳолатига.

3 чорак кўрсаткичлари саноат хажми 818,8 млрд сўмга,  ўсиш 107,4 фоизга;

қурилиш пудрат ишлари 143,8 млрд сўмга, ўсиш 
111,4 фоизга;

қишлоқ хўжалиги хажми 2 трилион 165 млрд сўмга, ўсиш 100,1 фоизга;

хизмат кўрсатиш хажми 990,2 млрд сўмга, ўсиш 
112,4 фоизга;

инвестиция хажми 757,3 млрд сўмга, ўсиш 191,7 фоизга;

савдо хажми 726,0 млрд сўмга, ўсиш 107,7 фоизга;

ташқи савдо хажми 10 млн 944,7 минг. Ақш долларга, ўсиш ўтган йилга нисбатан 2,6 маротобага;

экспорт хажми 10 млн. долларга, ўсиш ўтган йилни шу даврига нисбатан 2,7 маротобага;

импорт хажми 944,5 минг. долларга, ўсиш                                   2,0 маротобага.

6.  Аҳоли томорқаси бўйича.

Туманда томорқа ерларидан фойдаланиш истиқболлари юқори бўлиб, бугунги кунда 40 та маҳалладаги 23 028 нафар томорқа эгаларида 3,3 минг гектар шундан (2,7 минг гектар эртаки, 1,7 минг гектар такрорий, 2,2 минг гектар тўқсонбости) экин экишга мўлжалланган томорқа ерлари мавжуд.

Ушбу майдонлардан жорий йил давомида жами 
160 637 тонна маҳсулот, шундан 128 089 тонна сабзавот 
(45 113 тонна сабзи, 7 568 тонна пиёз, 1 501 тонна гулкарам), 
5 000 тонна картошка, 75 714 тонна полиз (қовун, торвуз, ошқовоқ), 1 083 тонна дуккакли (ловия, нўхот), 32 746 тонна бошқа маҳсулотлар етиштирилди.

7. 2022-2024 йиллар давомида аукцион савдоларида деҳқон хўжаликлари ташкил этиш учун ажратилган ер майдонлари тўғрисида.

2022-2024 йилларда 2 691 та лотда 1 780,1 гектар ер майдонлари ажратилган;

2022-2023 йилларда ПҚ-373-сон қарорга асосан 2 141 та лотда 1 275,9 гектар ер майдонлари деҳқон хўжаликлари ташкил қилиш учун аҳолига ажратиб берилган.

2025 йилда эса, 550 та лотга 504,3 гектар ер майдонлари ажратилган, жумладан:

- ПФ-15-сон Фармонга асосан 42 та лотга 40,6 гектар;

- ПҚ-153-сон қарорга асосан 508 та лотга 463,7 гектар ер майдонлари (ёшларга) ажратиб берилган.

8. Маҳаллаларда “Бир контур – бир маҳсулот” тамойили асосида амалга оширилган намунали лойиҳалар тўғрисида.

Жами ташкил этиладиган намунали лойиҳалар 8 та, ер майдони 200 гектар,  Ташкил этиладиган қишлоқ хўжалиги кооператив аъзолари сони 159 нафар. Лойиҳа қиймати 1 млрд. 250 млн. сўм. шундан, 1 млрд. 100 млн сўм, банк кредити 
150 млн. сўм.

Мисол учун “Гулистон томорқа хизмати” МЧЖ кооперативи томонидан 18 та фуқаро билан 10 гектар ерга картошка етиштирилмоқда. Ҳозир ушбу кооперативни 600 тонна сиғимга эга бўлган музлатгичи мавжуд бўлиб, 2 млрд сўмга , шундан банк кредити 1 млрд ва ўз маблағи 1 млрд сўмга қурилган.

Шунингдек “Балуж барака деҳқони” кооперативи томонидан Наманган вилоятининг Олмос қишлоғидан тажрибали деҳқонлар олиб келиб, туманнинг 130 гектар деҳқон хўжалик ерларига Хитой давлатидан олиб келинган “Мега” навли кунгабоқар етиштирилди.

9. Аҳоли бандлигини таъминлаш ва даромадларни ошириш орқали камбағалликни қисқартириш,  “Уйчи”, “Сайҳунобод”, “Зарбдор” ва “Ғиждувон” тажрибалари бўйича амалга оширилган ишлар натижадорлиги тўғрисида.

Уйчи тажрибаси асосида 2025 йилдан тижорат банклари билан биргаликда маҳаллаларда 108 та учрашувлар ташкил этилиб, банкларнинг 540 та фаол мижозларини муаммоли масалаларини ҳал этиш орқали 3 минг 582 нафар аҳолини доимий ишга жойлаштирилди.

Сайхунобод тажрибаси асосида 1 минг 600 та микролойиҳаларни амалга ошириш ҳисобига 3 минг 200 нафар аҳоли бандлиги таъминланди.

Зарбдор тажрибаси асосида 4 та “драйвер” лойиҳалар учун бюджетдан  4 млрд. 700 млн. сўмлик маблағлар ҳисобига          346 нафар аҳоли бандлиги таъминланди.

“Ғиждувон” тажрибаси асосида маҳаллани ўзида “тепага ўсадиган” 4 та маҳалладан 4 та саноат бинолари ташкил қилиш ҳисобига 139 та иш ўрни яратилди.

Ҳозирда туманнинг Миробод, Айзабод, Қурама ва Помуқ маҳаллаларида манзилли рўйхатларни шакллантирган ҳолда лойиҳалар ишлаб чиқилди. Шундан 3 та лойиҳамиз тўлиқ ишга туширилди.

10. Аҳоли бандлигини ошириш борасида мақсадли бажарилиши тўғрисида.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йилда аҳолини доимий, мавсумий вақтинчалик ишларда бандлигини таъминлаш бўйича ПҚ-389 сонли қарори бўйича 2025 йилда жами 36 675 та иш ўрни яратишни режалаштирилган бўлиб, амалда январ-ноябр ойлари давомида туман бўйича жами                   40 147 та (116%)га йиллик иш ўринлари яратиш режаси бажарилди. Маълумот учун,

- Инвестиция лойиҳаларни ишга тушириш ҳисобига              934 та (125%);

- Тижорат банклари ҳисобига 8 879 та (107%);

- Қишлоқ хўжалиги соҳасида 30 012 та (119%);

- Қурилиш соҳасида 322 та (118%)

Ҳоким ёрдамчилари фаолияти бўйича.

2025 йилда Оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари бўйича 1066 та фуқарога 18,7 млрд. сўмлик имтиёзли кредит ажратилди.

“Қамаши тажрибаси” асосида 179 нафар фуқарога               2912 млн. сўмлик имтиёзли кредит ажратилди.

Ҳоким ёрдамчилари томонидан йил давомида 25 897 нафар фуқарони расмий бандлиги таъминланди, 7108 нафар фуқаро ўзини-ўзи банд қилинди.

Маҳаллаларда аҳоли бандлигини таъминлаш ва даромадини ошириш бўйича микролойиҳаларни ташкил этиш йиллик режа 1600 берилган бўлиб ушбу режа 1670 тага ёки 104,3 фоизга бажарилди.

“Камбағал оилалар реестири”га киритилган оилаларни даромадли меҳнат билан таъминлашда 2483 оилани                    10547 нафар аъзоларини бандлиги таъминланди.

2025 йилда 309 та тадбиркорлик субекти фаолияти тикланди, 960 та янги тадбиркорлик субекти ташкил этилди, ишсиз ва иш излаётган 627 нафар фуқаролар касб-ҳунарга ўқитилди.

11. Бюджет тушумлари бўйича.

Туман бўйича 2025 йилда  63 млрд 823,0 млн. сўм прогноз белгиланган бўлиб, ҳақиқатда туманда 2025-йил давомида               68 млрд 509,6 млн. сўмга ёки 107 фоизга ижро этилди.

Туман маҳаллий бюджети харажатларининг 2025 йил учун тасдиқланган режаси 103 млрд 198 млн. сўм этиб амалда               148 млрд. сўм (143,4%) ижроси таъминланди.

Бунда, республика бюджети ҳисобидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Қарор ва Фармонлари, Давлат дастурлари ҳамда Ҳукуматнинг бошқа ҳужжатлари ижросини таъминлаш учун маҳаллий бюджетга 11,2 млрд. сўм қўшимча маблағлар ажратилди.

Шу ўринда, маҳаллий бюджетнинг қўшимча манбалари ҳисобидан йўналтирилган харажатларга жорий йилда                           4 млрд. 687,0 млн сўм

Маълумот учун,

- фуқаролар ташаббуси жамғармасига 617,0 млн сўм;

- туман ободонлаштириш бошқармасига 739,0 млн.сўм;

- худудларни ижтимоий иқтисодий ривожлантириш дастурлари ва ижтимоий соҳа муассасаларини қуриш, таъмирлаш ва жиҳозлаш ишлари учун 1 млрд. 700.0 млн сўм ;

- мактабгача ва мактаб таълими бўлимига куз-қишга таёргарлик  харажатларига 122,0 млн. сўм;

- туманнинг ижтимоий иқтисодий ривожлантириш ва бошқа тадбирларига  1 млрд. 509 млн.сўм.

12. Ижтимоий ҳимоя ва нафақалар тайинланиши бўйича.

2025 йил 01 январ ҳолатига 10 500 та (35,8%) нафақа олувчи оилалар мавжуд бўлиб ушбу оилаларга 4 млрд. 670 млн. сўм маблағлар тўлаб келинган.

2026 йил 1 январ ҳолатига 1 491 та (4,8%) нафақа олувчи оилалар мавжуд бўлиб ушбу оилаларга 777 млрд. 946 млн. сўм маблағ талаб этилмоқда.

Натижада, реестрдаги оилалардан 9 009 та оилалар рўйхатдан чиқарилди ва 3 млрд.  892 млн. сўм маблағ иқтисод қилинди.

Маълумот учун, 01 январ ҳолатига:

- кам таъминланган оилаларга болалар нафақаси олувчилар сони  1 476 та оила, суммаси 774 млн. 098 минг сўм;

- кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам олувчилар сони 15 та оила, суммаси 6 млн. 358 минг сўм.

13. Тижорат банкларининг муаммоли кредит (NPL+90) қарздорликлари ундирилиши тўғрисида.

Тижорат банкларининг кредит портфели йил бошига нисбатан 6 млрд 944 млн сўмга камайиб, жорий йилнинг                       01 январ ҳолатида 23 млрд 722 млн сўмни ташкил этмоқда.

Маълумот учун,

-   ҳудудий дастурлар бўйича 6 та 3 млрд. 758 млн. сўм;

- оилавий тадбиркорликни ривожлантириш учун учун 106 та   1 млрд. 631 млн. сўм;

- томчилаб суғориш учун 24 та 7 млрд. 356 млн. сўм;

- ПҚ-306 ҳамда ПҚ-312 сонли қарорлари бўйича 24 та 7 млрд. 356 млн. сўм;

- аҳолига ажратилган ипотека кредитлари бўйича 18 та           1 млрд. 822 млн. сўм;

- жисмоний шахсларга 271 та 6 млрд. 148 млн. сўм;

- бошқалар бўйича 21 та 4 млрд. 080 млн. сўм.

14. 2025 йилда тижорат банклари томонидан ажратилган кредитлар бўйича.

Банклар томонидан 2025 йил давомида барча молиялаштириш манбалари ҳисобидан 754,8 млрд. сўм кредит ажратилиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 2,3 баробарга кўп кредит ажратилган.

2025-йил ўтган даври давомида жами 5 037 нафар. Маълумот учун,

- юридик шахсларга 2 792 нафарга 527,6 млрд. сўм;

- жисмоний  шахсларга 7 855 нафарга 227,2 млрд;

- тадбиркорлик фаолияти учун фуқароларга 613,6 млрд. сўм кредит маблағлари ажрилди.

Юқоридаги тадбирларни амалга оширилиши натижасида                10647 нафар аҳоли даромадли меҳнат билан бандлиги таъминланган.

15. “Саховат ва кўмак” маблағлари ижроси бўйича.

Ўзбекистон Республикасини Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 31 майдаги 313-сонли қарорига биноан Миришкор туман “Инсон” ижтимоий хизматлар маркази томонидан “Саховат ва кўмак” жамғармаси орқали ёрдам сўраб мурожаат қилган фуқароролар сони 115 нафарни ташкил қилиб ушбу фуқароларнинг 63 нафарига маҳалла еттилиги коллегиал қарорига асосан  жами 140,1 млн. сўм миқдорда жамғарма томонидан моддий ёрдамлар ажратилди.

16. “Ёшлар дафтари” ижроси бўйича.

Туманда “Ёшлар дафтари”га киритилган 373 нафар ёшларнинг 338 нафарига 1,6 млрд.сўмлик пуллик ёрдамлар ва бошқа  ижтимоий муаммолари ҳал этилди.

Маълумот учун,

- 34 нафар ёшларимизни доимий иш ўринларига,

- 6 нафар ёшларга 21,4 млн.сўмлик меҳнат қуроллари учун субсидия ажратилди;

- 99 нафар ёшларга 211,2 млн.сўмлик ОТМ тўлов шартномала-рининг 50%-гача бўлган бир қисми тўлаб берилди;

- 18 нафар ёшларга 21,2 млн.сўмлик ҳайдовчилик гувоҳномаси учун ўқиш харажатлари қоплаб берилди;

- 17 нафар ёшларнинг 37,5 млн.сўмлик даволаниш харажатлари қоплаб берилди;

- 40 нафар ёшларга 1,2 млрд.сўмлик банк кредитлари ажратилди;

- 7 нафар ёшларнинг 13,1 млн.сўмлик илм-фан, спорт, санъат ва маданият йўналишларида ўқиш харажатлари қоплаб берилди;

- 1 нафар ёшларнинг 1,0 млн.сўмлик турар жой ижараси ҳаражатлари қоплаб берилди;

- 1 нафар ёшларнинг 1,0 млн.сўмлик мактаб формаси ва ўқув қуроллари учун субсидия ажратилди;

- 9 нафар ёшларнинг 9,5 млн.сўмлик пуллик психологик хизмат тўловлари қоплаб берилди;

- 106 нафар ёшларнинг муаммолари атрофлича ўрганилиб, бошқа турдаги ёрдамлар кўрсатилиб, “Ёшлар дафтари”дан чиқарилди.

Туман бўйича 395 нафар ишсиз ёшларнинг “фуқаробай” бандлигини таъминлаш борасида зарур чоралар кўрилди.

Ишсиз ёшлар жорий йилда қизил тоифага киритилиб, туман ҳоким ўринбосарлари, корхона-ташкилот раҳбарларидан иборат 25 нафар раҳбарларга 395 нафар ишсиз ёшлар номма-ном бириктирилди.

Мониторинг натижаларига кўра, бугунги кунга қадар 395 нафар ёшларнинг 395 нафар (100 фоиз) ёшларнинг бандлиги таъминланди.

2025 йил давомида ёшлар муаммоларини ўрганиш, ёшлар тадбиркорлигини ривожлантириш ва уларни қўллаб-қувватлаш мақсадида белгиланган режа асосида 15 маротаба “Миграциядаги ёшлар билан мулоқот” лойиҳалари ташкил этилиб, 516 нафар ёшлар қамраб олинди.

Миришкор туманида 233 нафар ёшлар “Бизнесга биринчи қадам - Ёшлар учун” лойиҳаси доирасида ўзини ўзи банд қилган ҳолда лойиҳаси учун 100 миллион сўмгача 7 йил муддатга имтиёзли микроқарз олиш истаги билан чиқишди.

Мазкур ёшлардан 225 нафарининг лойиҳалари ишчи гуруҳи томонидан кўриб чиқилиб Алоқабанкига тақдим этилди. Ҳозирда 54 нафар ёшларнинг лойиҳалари учун 4 млрд 700 млн.сўмлик имтиёзли микроқарзлар ёш тадбиркорларнинг номига очилган банк пластик карталарига тушириб берилди.

17. “Аёллар дафтари” ижроси бўйича.

2025-йилда “Аёллар дафтари”га киритилган жами                         3 973 нафар хотин-қизларга 100% кўмаклашилди.

2025 йил давомида “Аёллар дафтари” жамғармаси ҳисобидан жами 987 млн 334 минг.сўм маблағ сарфланди.

Аёллар жинояти 6 та (2024 й 4 та) ташкил қилиб, ўтган йилга нисбатан 2 тага ёки 50%га ошган.

2025 йилда ФҲДЁ органларида қайд этилган ёлғиз оналар сони 62 нафарни ташкил этган ҳолда, 9 нафарга камайган, 165 та оталикни белгилаш қайд этилган бўлиб, 7 тага камайган.

Туманда 2025 йилда 1046 та никоҳлар қайд қилиниб, 2024 йилнинг шу даврига (1081 нафар) нисбатан 35 тага камайган.

Туманда 2025 йилнинг 12 ой давомида 108 та ажрим қайд этилиб, ўтган йилнинг шу даврига (65 та) нисбатан -43 тага кўпайган.

Туман бўйича ноқонуний никоҳ асосида яшаётган оилалар сони 9 тани ташкил қилиб, олиб борилган сайъ-ҳаракатлар натижасида 7 та оилани қонуний никоҳи расмийлаштирилди.

18. Қурилиш  ва коммунал соҳаси бўйича.

Ҳудуднинг инфратузилмасини яхшилаш мақсадида туманни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича ишлаб чиқилган инвестиция дастурига асосан жорий йилда                        16,9 млрд. сўм миқдоридаги маблағ ҳисобига 3 та объектда қурилиш-таъмирлаш ишлари амалга оширилди.

Маълумот учун, 1 та мактаб ва 2 та боғча иншоотлари қуриш ҳамда таъмирлаш ишлари белгиланган бўлиб, пудратчи (қурилиш) ташкилотлар томонидан қурилиш ишлари амалга оширилиб фойдаланишга топширилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 23 сентябрдаги  “Камбағалликдан фаровонлик сари” дастурини амалга ошириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-330-сонли қарорига асосан тумандаги кам таъминланган оилаларнинг улуши юқори, ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ҳамда инфратузилма билан таъминланиш даражаси паст бўлган энг оғир аҳволдаги жами  7 та жумладан (Ободон, Навбаҳор, Баҳористон, Миробод, Гулистон, Янги Жейнов ва Шодлик) маҳаллалари танлаб олиниб, мавжуд 7 та оғир маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш учун республика маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан 23,2 млрд. сўмлик лойиҳалар ишлаб чиқилиб қурилиш ишлари амалга оширилди.

- томорқаларни суғориш суви учун 9,3 млрд.сўм;

- электр таъминотини яхшилаш учун 3,8 млрд.сўм;

- ички йўлларни таъмирлаш ва қуриш учун 10,1 млрд.сўм.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 20.12.2024 йилдаги “Ҳудудларда юқори иқтисодий ўсиш ва аҳоли бандлигини таминлашнинг янги тизимини йўлга қўйиш ҳамда бу борада маҳаллий ҳокимликларнинг роли ва масъулиятини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-223-сонли қарор бўйича Янги Миришкор маҳалласи ҳудудидан ўтган "Ўзбекистон" кўчасини 800 метр қисмини 24/7 режимда ишлайдиган кўчага айлантириш бўйича Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича 767,0 млн. сўм маблағлар ҳисобидан қурилиш ишлари тўлиқ якунланди.

Маълумот учун,

- 1,6 км пиёдалар йўлаги қурилди;

- 80 дона янги тунги ёритиш учун кўча чироқлари ўрнатилди.

Бундан ташқари "Янги Миришкор" МФЙдаги 15 гектар "Маданият ва истироҳат боғи"ни замонавийлаштириш орқали аҳолини дам олиши учун қулай ҳудудга айлантириш ҳамда қўшимча савдо хизмат кўрсатиш обектларини ташкил этиш бўйича 1 млрд. 424 млн. сўм республика бюджети маблағлари ҳисобидан қурилиш таъмирлаш ишлари амалга оширилиб, фойдаланишга топширилди.

“Ташаббусли бюджет” лойиҳаси 1-мавсуми бўйича:

“Ташаббусли бюджет” лойиҳаси асосида “Ободон”, “Миробод”, “Қурама”, “Ширин”, “Янги Ариқ” маҳаллаларининг ички йўлларини таъмирланиб, 21 кмдан ортиқ ички йўлга асфалт ётқизилди “Янги Миришкор” маҳалласида спорт мактабини ва 9 ва 20-сони мактаблар тўлиқ реконструкция қилиниб фойдаланишга топширилди.

Бироқ, “Янги Ҳаёт” маҳалласидаги 31-мактабни қурилиш ишлари якунланмаган (Қуёш панел ўрнатиш жараёнида).

“Ташаббусли бюджет” лойиҳаси 2-мавсуми бўйича:

2025-йил “Ташаббусли бюджет” лойиҳаси 2-мавсуми асосида “Гулистон”, “Олтин бошоқ”, “Ўзбекистон”, “Наврўз”, “Қурама”, “Нурафшон” маҳаллаларининг ички йўлларини таъмирлаш ишлари олиб борилмоқда (24 км. дан ортиқ ички йулларга асфальт ётқизиш учун тайёрланмоқда).

“Ўзбекистон” маҳалласи ҳудудидан 6-сонли мактабнинг бўш турган ҳудудидан усти ёпиқ мини футбол ва баскетбол майдончалари қуриш учун тендир савдосига чиқарилган.

Ички йўлларни таъмирлаш бўйича:

Жорий йил бошидан бошлаб тумандаги 40 та маҳалладан 33 тасида кенг кўламли ободонлаштириш ишлари амалга оширилиб, жами  17 450 метр йўлга тош ва шағал аралашмаси ётқизилди.

Шунингдек, йўл инфратузилмасини яхшилаш мақсадида  13 та маҳаллада 2450 метр йўлга жорий таъмирлаш ишлари ўтказилиб, сифатли асфальт қатлами билан қопланди.

Кўп қаватли уй-жой фонди:

Миришкор туманида 50 та кўп қаватли уйларда 742 та хонадонлар мавжуд бўлиб, уларга 1 та бошқарув компанияси хизмат кўрсатади.

Маълумот учун: 50 та кўп қаватли уйлардан 45 таси 2-қаватли, 3 таси 4-қаватли, 2 таси 5-қаватли.

Куз-қишга мавсумига тайёргарлик кўриш мақсадида Президентимиз аҳолининг маиший шароитларини, ижтимоий инфратузилмани яхшилаш масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратиб,  белгилаб берган вазифаларидан келиб чиқиб, туман марказидаги 2 қаватли 15 та хонадон илк бор 4 млрд. сўмлик оқова сув (канализация) таъминоти билан таъминланди.

- 2025-йил давомида туман марказидаги кўп қаватли уйларнинг ҳолатини яхшилаш бўйича 8 та 5 қаватли уй-жойларнинг кириш эшикларига дамофон ўрнатилди, 15 та              2-қаватли уйларга 60 дона электр шитлари янгидан ўрнатилди, 38 дона тунги ёритиш чироқлари янгидан ўрнатилди ва 2 тасининг фасади таъмирланди;

Ижтимоий соҳа объектлари бўйича:

Миришкор туманида жами 84 та ижтимоий соҳа объектлари мавжуд бўлиб, шундан 43 таси мактаб, 20 та давлат мактабгача таълим ташкилотлари, 2 та касб-ҳунар мактаблари, 12 та соғлиқни сақлаш тизимида фаолият кўрсатиб келаётган муассасалар ҳамда 7 та спорт ва маданият объектларидан иборат.

Ижтимоий соҳа объектларини куз-қиш мавсумига тайёрлаш мақсадида умумтаълим мактабларда Инвистиция дастурига асосан 3 та муассасаларда  (32-сонли мактаб, 13-сонли ДМТТ ва 1 та янгидан боғча қуриш) жорий таъмирлаш режалаштирган бўлиб, 1 та умумий ўрта таълим мактаби ва 2 та ДМТТда қурилиш таъмирлаш ишлари тўлиқ тугатилиб фойдаланишга топширилди.

Куз-киш мавсумида кўмир маҳсулоти етказиб бериш бўйича.

2025-2026 йилда жами 4 минг 440 тонна, шундан

- ижтимоий соҳа муассасаларига 2 минг 220 тонна;

- аҳолига 2 минг 220 тонна маҳаллий кўмир маҳсулотлари етказиб бериш белгиланган бўлиб, бугунги кунда 100 фоиз кўмир маҳсулоти етказиб берилди.

Электр энергияси буйича:

2025 йил давомида 31 та трансформатор пункти, 76 км 0.4 кВли ва 10 кВтли ҳаво линиялари тўлиқ таъмирланди.

Ўта кўп юкланиш билан ишлаётган трансформатор пунктлари аниқланиб, аҳолини электр таъминотини яхшилаш мақсадида 8 та трансформатор пунктлари янгидан ўрнатилди.

Миришкор туманида 2025-йилда 182 та объектга                   4 866 кВт қуёш панели ўрнатилди.

Маълумот учун,

-19 та ижтимоий соҳа ва бюджет ташкилотларига 276,3 кВт;

- 110 та аҳоли хонадонларига 1 787,2 кВт;

- 7 та тадбиркорлик субъектларига 112,8 кВт;

- 1 та кўп қаватли уй-жойга 10 кВт;

- 45 та фермер хўжаликларида 2589,3 кВт қуёш панеллари ўрнатилди.

1 та йирик истемолчилар томонидан 100 кВт қуёш панели урнатилди.

Электр энергияси 2026-йил 1 январ ҳолатига дебитор                   1 млрд. 050 млн. сўмни шундан

- аҳоли 13,4 млн.сўм,

- юридик 1 млрд. 036 млн.сўмни ташкил этиб, йил бошига нисбатан 135,6 млн сўмга камайган.

Табиий газ таъминоти бўйича:

Туманда газ кувурларини босим остида зичликка синаш ва хаво босими ёрдамида тозалаш режага нисбатан 1 км 100% газ қувурлари тозаланиб фойдаланишга топширилди.

Ер ости газ кувурларини АМПИ ва Вариотек ускунаси ёрдамида текширишдан утказиш режага нисбатан 16,8 км 100% текширувдан ўтказилди.

Туман Фавқулотда вазиятлар бўлими билан режага нисбатан 1018 та хонадонлар кўздан кечирилиб 100%далолатномалар расмийлаштирилди.

Миришкор туман марказига кириб келувчи D-159 мм               1,8 км ва ер усти хар хил турдаги 6,4 км газ қувурлари кайта кўрикдан ўтқазилиб бўёқланди.

Суюлтирилган газ бўйича:

“Миришкортумангаз” газ таъминоти бўлими томонидан суюлтирилган газ билан таъминланадиган хонадонлар сони  25 915 тани ташкил этади.

Туманда суюлтирилган газдан фойдаланувчи аҳоли истеъмолчиларга ўтган 2025-йил давомида 4423,3 тонна суюлтирилган газ етказиб берилди.

2025-йлда аҳолига ўртача бир ойлик суюлтирилган газ фонди 377 тоннани ташкил қилиб, 18 850 дона маиший газ баллонлар суюлтирилган газ билан тўлдириб берилди.

2026 йил 01 январ ҳолатида табиий газдан аҳоли томонидан дебитор қарздорлик 13,2 млн. сўмни ташкил қилиб, 2025 йил бошига нисбатан 61,8 млн сўмга қисқартирилди.

Ичимлик сув таъминоти буйича:

Туман бўйича жами 584 км ичимлик ва 6,5 км оқова сув тармоқлари, 22 дона сув иншооти ва шахобчалари ҳамда 3 та оқова сув иншооти фуқароларга хизмат кўрсатиб келмоқда.

Куз-қиш мавсуми доирасида 2,5 км ичимлик ва оқова сув тармоқлари ҳамда 5 дона насослар тўлиқ таъмирланди.

2026-йил 1 январ ҳолатига дебитор 152,0 млн. сўм, шундан,

- аҳоли 120,0 млн.сўм,

- юридик 32 млн. сўмни ташкил этиб, йил бошига нисбатан 600,0 млн сўмга камайган.

Яшил макон бўйича:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 30-декабрдаги “Республикада кўкаламзорлаштириш ишларини жадаллаштириш, дарахтлар муҳофазасини янада самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-46-сонли Фармонига асосан, 2025-йил куз мавсуми давомида 719,5 минг дона манзарали, мевали дарахт ва бута кўчатлари ҳамда қаламчалари экилиши белгиланган бўлиб, бугунги кунда 100% кўчатлар экилиб yashilmakon.eco электрон платформасига киритилди.

19.  Хорижий инвестицияларни ўзлаштириш бўйича

Миришкор туманида 2025-йилда умумий  қиймати             150,1 млн долларлик 4 та лойиҳалар шакиллантирилди.

Ушбу лойиҳалар доирасида Ҳукумат комиссиясининг қарорига асосан, жами 52,4 млн доллар тўғридан тўғри хорижий инвестициялар жалб қилиш режалаштирилган бўлиб, амалда 2025 йилда 76,0 млн. доллар  тўғридан – тўғри хорижий инвестициялар жалб қилинди.

20. Худудий инвестиция лойиҳалари бўйича:

2025-йил ҳудудий инвестиция дастури доирасида умумий қиймати 548,6 млрд. сўмлик 28 та лойиҳалар ҳисобига 897 та янги иш ўринлари яратилди.

Маълумот учун,

- саноат йўналиши бўйича 4 та умумий қиймати 23,1  млрд сўм, яратиладиган иш ўрни 142 та;

- қишлоқ хўжалиги  соҳасида 11 та  умумий қиймати 485,6 млрд сўм, яратиладиган иш ўрни  679 та;

- хизмат кўрсатиш йўналиши бўйича 13 та умумий қиймати 39,4 млрд сўм, яратиладиган иш ўрни 76 та.

21. Экспорт прогноз ижроси бўйича:

2025 – йил давомида туманда 12 млн. 700 минг долларлик маҳсулотлар экспорти амалга оширилиши белгиланган жумладан, (саноатда 10 млн.  доллар, мева сабзавотчиликда              2 млн 700 минг доллар) ҳақиқатда эса 16 млн 224 минг доллар экспорт амалга оширилиб, белгиланган прогнозга нисбатан 3 млн 524 минг доллар (127,7%) экспорт амалга оширилди.

Маълумот учун,

1. Саноатда 13 млн. 278 минг  доллар "Sulton Styles" МЧЖ   томонидан Россия  давлатига 560 минг дона  тайёр кийим  маҳсулотлари экспорт қилинган.

2. Мева сабзавотчиликда 2 млн. 946 минг долларлик "Қарши Фруиц” МЧЖ томонидан фасол, магиз ва қуритилган мевалар ҳамда "Ратекс Миришкор 999” МЧЖ  томонидан  Азарбайжон ва Грузия давлатига мева сабзавот, фасол ва қуритилган мевалар экспорти амалга оширилган.

22. Қишлоқ хўжалиги соҳаси бўйича:

2025 йилда 65296 тонна (101 фоиз) ғалла, 83281 тонна (104,9 фоиз) пахта, 87,1 тонна (106,8 фоиз) пилла хомашёси етиштирилди.

2025 йилда туман бўйича 500 гектар фойдаланишдан чиққан ер майдонлари фойдаланишга киритилди.

Жорий йилда фермерлар томонидан 25 дона замонавий пахта териш машина, 5 та янги лазерли текислаш ускуналари харид қилинган.

Бетонлаштириш бўйича.

Кластер ва фермер хўжаликлари хисобидаги 96 км ички суғориш тармоқларини бетонлаштириш режалаштирилган бўлиб, амалда 106 км (110,4%) бетонлаштирилди.

2025 йил қиш ва 2026 йил баҳор ойларида кластер ва фермер хўжаликлари ҳисобидаги 289 км ички суғориш тармоқларини бетонлаштириш режалаштирилган бўлиб, амалда 14,1 км ёки               4,9 фоизи бетонлаштирилди.

Сув тежовчи технологияларни жорий этиш бўйича.

Миришкор туманида сув тежовчи технологиялардан 2025 йилда 1002 гектар режалаштирилган бўлиб, амалда                      6184 гектар томчилатиб суғориш, 242 гектар ёмғирлатиб суғориш технологиялари жорий қилинди.

Ирригация мелиорация тадбирлари бўйича.

Миришкор туманида 2025 йилда мелиорация  ишлари бўйича сизот сувларининг пастга тушиб кетганлиги сабабли реконструкция ва қуриш ишлари, коллекторларни таъмирлаш тиклаш ишлари учун киритилмаган эди.

Туманда 2025 йилда К.Фазли, Янгиобод, А.Темур худудларидаги 79 дона кузатув қудуқлари автоматлаштирилди.

Бундан ташқари 53 дона кузатув қудуқларига химоя халқаси қўйилди.

15,6 кмда ирригация тизимларида таъмирлаш-тиклаш ишлари амалга оширилди.

Иқтисодий кўрсаткичлар бўйича.

2025 январ-сентябр ойларида қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги маҳсулоти (хизматлар) хажми                               2 трилион 165 млрд. сўмни ташкил қилди.

2025 йил 9-ойликда 11 952 тонна ўтган йилга нисбатан 101 фоиз картошка, 25 596 тонна ўтган йилга нисбатан 112 фоиз сабзавот, 12 995 тонна ўтган йилга нисбатан 102 фоиз полиз, 2961 тонна ўтган йилга нисбатан 101 фоиз узум,  47 618 тонна ўтган йилга нисбатан 101 фоиз сут, 14 978 тонна ўтган йилга нисбатан 105 фоиз гўшт ва 30,2 млн. дона ўтган йилга нисбатан 101 фоиз тухум етиштирилди.