QASHQADARYO VILOYATIDA “RAQAMLI HOKIMLIK” DASTURIY KOMPLEKSINI JORIY ETISH BO‘YICHA AMALGA OSHIRILGAN ISHLAR TO‘G‘RISIDA
AXBOROT
1. Topshiriq
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli qarori bilan belgilangan vazifalar, xususan, PQ-257-son qarorning 9-bandida belgilangan topshiriq ijrosini ta’minlash maqsadida “Raqamli hokimlik” dasturiy kompleksini 2026-yil yakuniga qadar Qoraqalpog‘iston Respublikasi va viloyatlar markazlari hamda Toshkent shahrida joriy etish vazifasi belgilangan.
Mazkur topshiriqdan kelib chiqib, Qashqadaryo viloyatida “Raqamli hokimlik” dasturiy kompleksini hududiy hokimliklarda bosqichma-bosqich joriy etish bo‘yicha tashkiliy, texnik va amaliy ishlar tashkil etildi.

2. Amalga oshirilgan ishlar
Topshiriq ijrosi doirasida Qashqadaryo viloyatida jami 16 ta tuman va shahar hokimliklarida “Raqamli hokimlik” dasturiy kompleksini joriy etish ishlari tashkil etilgan. Bugungi kunga kelib:

	Ko‘rsatkich
	Miqdor
	Holati

	To‘liq joriy etilib, foydalanishga topshirilgan
	1 ta
	Qarshi shahar hokimligi

	Joriy etish ishlari olib borilayotgan
	15 ta
	Jarayonda



3. Qarshi shahar hokimligida amalga oshirilgan ishlar
Belgilangan topshiriqning viloyat markazidagi ijrosini ta’minlash maqsadida Qarshi shahar hokimligida “Raqamli hokimlik” dasturiy kompleksi joriy etildi, ishga tushirildi va foydalanishga topshirildi.
Mazkur ishlar natijasida hokimlikning boshqaruv faoliyatini raqamli muhitga o‘tkazish, ish jarayonlarini tizimlashtirish va tegishli jarayonlarni elektron shaklda tashkil etish uchun zarur imkoniyat yaratildi.
Qarshi shahar hokimligida tizimni ishga tushirish bilan bir qatorda, undan amaliy foydalanishni yo‘lga qo‘yish, mas’ul xodimlarni biriktirish va tizimning kundalik faoliyatga integratsiyasini ta’minlash ishlari amalga oshirildi.

4. Tuman va shahar hokimliklarida jarayondagi ishlar
Viloyatning qolgan 15 ta tuman va shahar hokimliklarida “Raqamli hokimlik” dasturiy kompleksini joriy etish bo‘yicha tegishli ishlar davom ettirilmoqda.
Jarayon doirasida quyidagi yo‘nalishlarda ishlar olib borilmoqda:
1. Hokimliklarning mavjud texnik va axborot infratuzilmasini o‘rganish va tizimni joriy etishga tayyorlash;
2. “Raqamli hokimlik” kompleksida ishlash uchun mas’ul xodimlarni belgilash;
3. Tizimdan foydalanish bo‘yicha xodimlarning amaliy ko‘nikmalarini shakllantirish;
4. Mavjud ish jarayonlarini dasturiy kompleksga moslashtirish;
5. Zarur ma’lumotlarni tizimga kiritish va elektron shaklda yuritishni tashkil etish;
6. Dasturiy kompleksning hokimliklarning kundalik boshqaruv jarayonlariga integratsiyasini ta’minlash;
7. Tizimning ishlash holatini monitoring qilish va aniqlangan texnik hamda tashkiliy masalalarni bartaraf etish.

5. Boshqaruv samaradorligini oshirish bo‘yicha kutilayotgan natijalar
“Raqamli hokimlik” dasturiy kompleksining tuman va shaharlarda to‘liq joriy etilishi natijasida:
· hokimliklarning boshqaruv jarayonlarini yagona raqamli muhitda tashkil etish;
· rahbariyatga zarur ma’lumotlarni tezkor shakllantirish va taqdim etish;
· topshiriqlar ijrosini elektron monitoring qilish;
· mas’ul ijrochilar faoliyati va topshiriqlar bajarilishini nazorat qilish;
· ma’lumotlarni tizimlashtirish va tahliliy foydalanish;
· qog‘ozbozlik va ortiqcha ma’muriy jarayonlarni qisqartirish;
· boshqaruv jarayonlarida tezkorlik va shaffoflikni oshirish imkoniyatlari yaratiladi.

6. Muvofiqlashtirish va nazorat
Tuman va shahar hokimliklarida “Raqamli hokimlik” dasturiy kompleksini joriy etish jarayonini yagona yondashuv asosida tashkil etish, mavjud muammolarni tezkor aniqlash va bartaraf etish hamda belgilangan muddatlarda ishlarni yakunlash bo‘yicha muvofiqlashtirish ishlari davom ettirilmoqda.
Har bir hudud kesimida joriy etish holatini alohida monitoring qilish, bajarilgan va bajarilishi lozim bo‘lgan ishlarni belgilash hamda natijalarni rahbariyatga muntazam kiritib borish mexanizmini yo‘lga qo‘yish nazarda tutilgan.

7. Keyingi vazifalar

Birinchidan, qolgan 15 ta tuman va shahar hokimliklarida “Raqamli hokimlik” dasturiy kompleksini joriy etish ishlarini yakunlash.
Ikkinchidan, joriy etilgan tizimlarning texnik jihatdan barqaror ishlashini ta’minlash va aniqlangan kamchiliklarni tezkor bartaraf etish.
Uchinchidan, hokimliklarning mas’ul xodimlarini tizimdan samarali foydalanishga o‘qitish va amaliy ko‘nikmalarini oshirish.
To‘rtinchidan, dasturiy kompleksdan foydalanishni hokimliklarning kundalik boshqaruv faoliyatiga to‘liq integratsiya qilish.
Beshinchidan, tizimdan foydalanish samaradorligini hududlar kesimida monitoring qilib borish va rahbariyat uchun tegishli tahliliy ma’lumotlarni shakllantirish.

8. Umumiy holat
Umuman olganda, Qashqadaryo viloyatida “Raqamli hokimlik” dasturiy kompleksini joriy etish bo‘yicha ishlar belgilangan topshiriq asosida olib borilmoqda.
Bugungi holatga ko‘ra, 16 ta tuman va shahar hokimligidan 1 tasida — Qarshi shahar hokimligida tizim ishga tushirilib, foydalanishga topshirilgan, qolgan 15 ta tuman va shahar hokimliklarida esa joriy etish ishlari davom ettirilmoqda.
Mazkur yo‘nalishdagi ishlarni belgilangan muddatlarda yakunlash, barcha tuman va shahar hokimliklarida tizimdan amaliy foydalanishni yo‘lga qo‘yish hamda “Raqamli hokimlik” imkoniyatlaridan boshqaruv samaradorligini oshirishda to‘liq foydalanish asosiy vazifa sifatida belgilangan.

