**31-ilova**

**Davlat byudjeti, shuningdek, xalqaro moliya institutlari mablagʻlari hisobidan moliyalashtiriladigan loyihalar, shu jumladan istiqbolli investitsiya va infratuzilma loyihalari boʻyicha ularning asosiy texnik koʻrsatkichlari va boshqa loyiha hujjatlari toʻgʻrisidagi**

**MAʻLUMOTLAR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **T/r** | **Loyihaning nomi**  | **Loyihalar soni** | **Shartnoma boʻyicha obʻekt qiymati** (mln.soʻm) | **Pudrat tashkiloti nomi** | **Foydalanishga topshirish muddati** | **Bajarilgan qurilish**-**montaj ishlari** | **Moliyalashtirish** | **Moliyalashtirish manbai** |
| **Summasi***(mln. soʻmda)* | **Foizi** | **Summasi***(mln. soʻmda)* | **Foizi** | **Byudjet** | **Xalqaro moliya institut** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| ***2024-yil 2-yarim yillik*** |
| 1 | Urganch tumani "Al-Xorazmiy" massivi hududida yangi umumtaʼlim maktabini qurish | 1 | 6 841 | SUXROB DIZAYN QURILISH MCHJ | 2024-yil | 6 841 | 100 | 6 499 | 95 | budjet |   |
| 2 | Xiva shahri "Angarik" MFY hududida yangi umumtaʼlim maktabini qurish | 1 | 9 195 | XIVA YANGI DAVR-STROY MCHJ | 2024-yil | 9 195 | 100 | 8 735 | 95 | budjet |   |
| 3 | Xonqa tumani "Yosh kuch" MFYdagi "Yangi Oʻzbekiston" massivi hududida yangi umumtaʼlim maktabini qurish (330 oʻrinli bino va 12x24 oʻlchamli sport zal qurish) | 1 | 2 006 |  "SULTONBOY-MAXTUM" MCHJ | 2024-yil | 2 006 | 100 | 1 906 | 95 | budjet |   |
| 4 | Gurlan tumani "Navbahor" MFYdagi 39-son maktabni rekonstruksiya qilish | 1 | 2 917 | SHOVOT TEMIR BETON QURILISH MCHJ | 2024-yil | 2 917 | 100 | 2 771 | 95 | budjet |   |
| 5 | Xiva shahar "Doʻstlik" MFYdagi 19-son maktabi uchun sport zal qurish | 1 | 1 353 |  STANDART TEMIR INVEST MCHJ | 2024-yil | 1 353 | 100 | 1 285 | 95 | budjet |   |
| 6 | Urganch tumani "Boʻston" MFYdagi 1-son maktabni rekonstruksiya qilish | 1 | 8 993 | SUXROB DIZAYN QURUVCHI MCHJ | 2024-yil | 8 993 | 100 | 8 543 | 95 | budjet |   |
| 7 | Hazorasp tumani "Otaliq" MFYdagi 38-son maktabni rekonstruksiya qilish | 1 | 6 202 | UMIDBEK SHAXZODBEK QURILISH SERVIS XK | 2024-yil | 6 202 | 100 | 5 891 | 95 | budjet |   |
| 8 | Xonqa tumani "Jannatmakon" MFYdagi 36-son maktabni rekonstruksiya qilish | 1 | 9 636 | XONQA TARAQQIYOT QURILISH XK | 2024-yil | 9 636 | 100 | 9 155 | 95 | budjet |   |
| 9 | Bogʻot tumani "Oqoltin" MFYdagi 19-son maktabni rekonstruksiya qilish | 1 | 4 231 | AZIMBOY ASALOY XK | 2024-yil | 4 231 | 100 | 4 020 | 95 | budjet |   |
| 10 | Qoʻshkoʻpir tumani "Madaniyat" MFYdagi 2-son maktabni rekonstruksiya qilish | 1 | 3 791 | XIVA JALOLADDIN XK | 2024-yil | 3 791 | 100 | 3 602 | 95 | budjet |   |
| 11 | Urganch tumani "Qiyot" MFYdagi 33-son maktabni rekonstruksiya qilish | 1 | 4 170 | XIVA JALOLADDIN XK | 2024-yil | 4 170 | 100 | 3 962 | 95 | budjet |   |
| 12 | Xazarasp tumani "Beshta"MFYdagi 15-son maktabni rekonstruksiya qilish | 1 | 3 880 | Binokor MCHJ | 2024-yil | 3 880 | 100 | 3 686 | 95 | budjet |   |
| 13 | Xiva tumani "Pishkanak"MFYdagi 19-son maktabni rekonstruksiya qilish | 1 | 4 209 | YUKSAKLIKKA INTILIB MCHJ | 2024-yil | 4 209 | 100 | 3 998 | 95 | budjet |   |
| 14 | Xonqa tumani "Gʻayrat"MFYdagi 4-son maktabni rekonstruksiya qilish | 1 | 4 378 | XONQA TARAQQIYOT QURILISH XK | 2024-yil | 4 378 | 100 | 4 159 | 95 | budjet |   |
| 15 | Shovot tumani "Mevazor" MFYdagi 4-son maktabni rekonstruksiya qilish  | 1 | 10 430 | HOUSE CONSTRUCT MCHJ | 2024-yil | 10 430 | 100 | 9 908 | 95 | budjet |   |
| 16 | Yangiariq tumani "Oqmachit" MFYdagi 7-son maktabni rekonstruksiya qilish | 1 | 7 579 | XORAZM UMUM QURILISH MCHJ | 2024-yil | 7 579 | 100 | 7 200 | 95 | budjet |   |
| 17 | Yangiariq tumani "Ogahiy" MFYdagi 31-son maktabni rekonstruksiya qilish | 1 | 3 739 | XORAZM SHOXNAZAR QURILISH TAʻMIRLASH MCHJ | 2024-yil | 3 739 | 100 | 3 552 | 95 | budjet |   |
| 18 | Yangibozor tumani "Doʻstlik" MFYdagi 33-son maktabni rekonstruksiya qilish | 1 | 3 487 | ISLOM TEMUR BOBUR MCHJ | 2024-yil | 3 487 | 100 | 3 313 | 95 | budjet |   |
| 19 | Urganch shahri "Mustaqillik" MFYdagi 21-son maktabni rekonstruksiya qilish | 1 | 943 |  "SULTONBOY-MAXTUM" MCHJ | 2024-yil | 943 | 100 | 895 | 95 | budjet |   |
| 20 | Xiva tumani "Pirnaxos" MFYdagi 36-son maktabni rekonstruksiya qilish | 1 | 720 |  "TURON ELEKTRO MONTAJ NALATKA" MCHJ | 2024-yil | 720 | 100 | 684 | 95 | budjet |   |
| 21 | Shovot tumani "Royat" MFYdagi 21-son maktabni rekonstruksiya qilish | 1 | 1 088 | "Javoxir Jaxongir suv-gaz qurilish" X/K | 2024-yil | 1 088 | 100 | 1 033 | 95 | budjet |   |
| 22 | Shovot tumani "Ipakchi" MFYdagi 29-son maktabni mukammal taʼmirlash | 1 | 4 721 | Javaxir Jaxongir Suv Gaz kuriilsh MCHJ | 2024-yil | 4 721 | 100 | 4 485 | 95 | budjet |   |
| 23 | Yangibozor tumani "Bogʻolon" MFYdagi 14-son maktabni mukammal taʼmirlash | 1 | 4 315 | GULLANBOG KURILISH SERVIS MCHJ | 2024-yil | 4 315 | 100 | 4 099 | 95 | budjet |   |
| 24 | Urganch shahri "Al-Xorazmiy" MFYdagi 13-son maktabni mukammal taʼmirlash | 1 | 11 700 | XORAZM YUKSAK DIYOR MCHJ | 2024-yil | 11 700 | 100 | 11 115 | 95 | budjet |   |
| 25 | Gurlan tumanidagi "Navbahor" MFYdagi 5-son maktabni mukammal taʼmirlash | 1 | 9 411 | MEGA IRDIMZON INVEST MCHJ | 2024-yil | 9 411 | 100 | 8 940 | 95 | budjet |   |
| 26 | Xiva tumani "Otajon toʻra" MFYdagi 23-son maktabni mukammal taʼmirlash | 1 | 1 280 | XIVA CHINOBOD BINO SERVIS XK | 2024-yil | 1 280 | 100 | 1 216 | 95 | budjet |   |
| 27 | Yangiariq tumani "Shirsholi" MFYdagi 9-son maktabni mukammal taʼmirlash | 1 | 4 757 | IMORAT XK | 2024-yil | 4 757 | 100 | 4 519 | 95 | budjet |   |
| 28 | Tuproqqalʼa tumani "Tuproqqalʼa maskani" MFYdagi 15-son maktabni mukammal taʼmirlash | 1 | 3 905 | YUKSAKLIKKA INTILIB MCHJ | 2024-yil | 3 905 | 100 | 3 710 | 95 | budjet |   |
| 29 | Xonqa tumani "Yosh kuch" MFY “Yangi Oʻzbekiston” massivida yangi maktabgacha taʼlim tashkilotini qurish | 1 | 256 | "XORAZM SHOXNAZAR QURILISH TAʻMIRLASH" MCHJ | 2024-yil | 256 | 100 | 243 | 95 | budjet |   |
| 30 | Urganch tumani "Al-Xorazmiy" massivida yangi maktabgacha taʼlim tashkilotini qurish | 1 | 491 | "STANDART TEMIR INVEST" MCHJ | 2024-yil | 491 | 100 | 467 | 95 | budjet |   |
| 31 | Shovot tumani "Qiyot" qishlogʻi “Yangi Oʻzbekiston” (sobiq "Oydin") mahallasida 120 oʻrinli MTT binosini qurish | 1 | 978 | "SHOVOT TEMIR BETON" XK | 2024-yil | 978 | 100 | 929 | 95 | budjet |   |
| 32 | Urganch shahar "Beshmergan" MFYdagi 11-son MTTni rekonstruksiya qilish | 1 | 3 956 | SUVOKAVA XK | 2024-yil | 3 956 | 100 | 3 758 | 95 | budjet |   |
| 33 | Gurlan tumani "Madadkor" MFYdagi 38-son MTTni rekonstruksiya qilish  | 1 | 2 991 | GURLANSUVQURILISH UK | 2024-yil | 2 991 | 100 | 2 841 | 95 | budjet |   |
| 34 | Qoʻshkoʻpir tumani "Amirkum" MFYdagi 13-son MTTni rekonstruksiya qilish | 1 | 3 010 | QADAMBOY USTA TRANS SERVIS XK | 2024-yil | 3 010 | 100 | 2 859 | 95 | budjet |   |
| 35 | Urganch tumani "Adolat" MFYdagi 24-son MTTni rekonstruksiya qilish | 1 | 4 435 | TEMUR MAXSIM MCHJ | 2024-yil | 4 435 | 100 | 4 213 | 95 | budjet |   |
| 36 | Hazorasp tumani "Otaliq" MFYdagi 1-son MTTni rekonstruksiya qilish | 1 | 2 903 | HAZORASP STROY SERVIS MCHJ | 2024-yil | 2 903 | 100 | 2 758 | 95 | budjet |   |
| 37 | Shovot tumani "Idali qala" MFYdagi 28-son MTTni rekonstruksiya qilish | 1 | 4 309 | GULLANBOG KURILISH SERVIS MCHJ | 2024-yil | 4 309 | 100 | 4 094 | 95 | budjet |   |
| 38 | Yangibozor tumani "Istiqlol" MFYdagi 25-son MTTni rekonstruksiya qilish | 1 | 3 036 | SUVOKAVA XK | 2024-yil | 3 036 | 100 | 2 885 | 95 | budjet |   |
| 39 | Tuproqqalʼa tumani "Saxovat" MFYdagi 1-son MTTni rekonstruksiya qilish | 1 | 2 960 | HAZORASP UNIVERSAL MEGA STROY MCHJ | 2024-yil | 2 960 | 100 | 2 812 | 95 | budjet |   |
| 40 | Xonqa tumani "Nurafshon" MFYdagi 29-son MTTni rekonstruksiya qilish | 1 | 256 |  "XORAZM SHOXNAZAR QURILISH TAʻMIRLASH" MCHJ | 2024-yil | 256 | 100 | 243 | 95 | budjet |   |
| 41 | Tuproqqalʼa tumani "Tuproqqalʼa" maskani hududidagi 14-son MTTni rekonstruksiya qilish | 1 | 740 |  "YUKSAKLIKKA INTILIB" MCHJ | 2024-yil | 740 | 100 | 703 | 95 | budjet |   |
| 42 | Qoʻshkoʻpir tumani "Yovgʻir" MFY hududida 528 oʻquvchi oʻringa moʻljallangan yangi "Zamonaviy maktab" qurish | 1 | 11 748 | "BUNYODKOR" MCHJ | 2023-2024-yillar | 11 748 | 100 | 11 161 | 95 | budjet |   |
| 43 | Bogʻot tumani "Oq tepa" MFYdagi 1-son maktabni rekonstruksiya qilish | 1 | 12 900 | "Xiva qurilish servis" X/K | 2023-2024-yillar | 12 900 | 100 | 12 255 | 95 | budjet |   |
| 44 | Qoʻshkoʻpir tumani "Nezaxos" MFyda joylashgan 32-son MTTning 90 oʻrinli binosini rekonstruksiya qilish | 1 | 146 | "Xorazm mir montaj" MCHJ | 2023-2024-yillar | 146 | 100 | 146 | 100 | budjet |   |
| 45 | Xiva shahar Angarik mahallasida yangi oilaviy poliklinika qurish | 1 | 2 994 | Surgut neftstroy X/K | 2024-yil | 2 994 | 100 | 2 844 | 95 | budjet |   |
| 46 | Respublika ixtisoslashtirilgan koʻz mikroxirurgiyasi markazining Xorazm filiali bino va inshootlarini rekonstruksiya qilish | 1 | 9 304 | "Urganch taʼmirlash" MCHJ | 2024-yil | 9 304 | 100 | 8 322 | 89 | budjet |   |
| 47 | Bogʻot tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli 2-son oilaviy poliklinikani rekonstruksiya qilish  | 1 | 2 580 | "XIVA SOYOT SAVDO" MCHJ | 2024-yil | 2 580 | 100 | 2 451 | 95 | budjet |   |
| 48 | Gurlan tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli 10-son oilaviy poliklinikani rekonstruksiya qilish | 1 | 2 268 | Xiva chinobod bino servis xk | 2024-yil | 2 268 | 100 | 2 155 | 95 | budjet |   |
| 49 | Xiva tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli 44-son oilaviy poliklinikani rekonstruksiya qilish | 1 | 2 307 | Xiva buyuk kurilish invest MCHJ | 2024-yil | 2 307 | 100 | 2 191 | 95 | budjet |   |
| 50 | Shovot tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli eski "Ipakchi" oilaviy shifokorlik punktini rekonstruksiya qilish  | 1 | 1 267 | Xonka kurilish montaj X/K | 2024-yil | 1 267 | 100 | 1 204 | 95 | budjet |   |
| 51 | Shovot tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli 52-son oilaviy poliklinikani rekonstruksiya qilish  | 1 | 2 254 | Xiva chinobod bino servis xk | 2024-yil | 2 254 | 100 | 2 141 | 95 | budjet |   |
| 52 | Tuproqqalʼa tumani "Tuproqqalʼa" oilaviy shifokorlik punktini rekonstruksiya qilish | 1 | 3 902 | Irdimzon kurilish XK | 2024-yil | 3 902 | 100 | 3 706 | 95 | budjet |   |
| 53 | Yangiariq tumani tibbiyot birlashmasi binosini rekonstruksiya qilish (koʻp tarmoqli markaziy poliklinika va markaziy shifoxona, tugʻuruq boʻlimi, yuqumli kasalliklar boʻlimlari) | 1 | 16 567 | Xorazm bobur mirzo MCHJ | 2024-yil | 16 567 | 100 | 15 490 | 94 | budjet |   |
| 54 | Qoʻshkoʻpir tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli 24-sonli oilaviy poliklinikani rekonstruksiya qilish (qoʻshimcha bino qurish)  | 1 | 2 346 | Suxrob dizayn kuruvchi MCHJ | 2024-yil | 2 346 | 100 | 2 229 | 95 | budjet |   |
| 55 | Urganch Olimpiya va Paralimpiya markazi hududida kamondan oʻq otish majmuasini qurish (maxsus oʻq otish maydoni) | 1 | 1 638 | SULTONBOY-MAXTUM MCHJ | 2024-yil | 1 638 | 100 | 1 556 | 95 | budjet |   |
| 56 | Xorazm viloyati futbol akademiyasining mavjud bino va inshootlarini rekonstruksiya qilish (24x48 metr oʻlchamdagi sendvich panelli sport zal qurish) | 1 | 7 788 | GʻULOMJON SUV QURILISH MCHJ | 2024-yil | 7 788 | 100 | 7 399 | 95 | budjet |   |
| 57 | Xorazm viloyati qoʻgʻirchoq teatri binosini qurish | 1 | 5 192 | "Xiva qurilish servis" KK | 2023-2024-yillar | 5 192 | 100 | 4 933 | 95 | budjet |   |
| 58 | Urganch shahrida "Lazgi" va "Avesto" muzeylarini rekonstruksiya qilish | 1 | 6 543 | "Sayot qurilish" MCHJ | 2024-yil | 6 543 | 100 | 6 248 | 95 | budjet |   |
| 59 | Urganch shaxar mashʼal koʻchasi 4-uy manzilida joylashgan Oʻzbekiston davlat filarmoniyasi Xorazm viloyati boʻlinmasi binosini rekonstruksiya qilish (raqs mashgʻulotlari uchun maʼmuriy va texnik xonalari bilan birga zal qurish)  | 1 | 3 593 | "Shovot temir-beton" XK | 2024-yil | 3 593 | 100 | 3 291 | 92 | budjet |   |
| 60 | Xorazm viloyati prokuraturasining asosiy binosini rekonstruksiya qilish | 1 | 4 535 | ISHONCH PLAST MONTAJ MCHJ | 2024-yil | 4 535 | 100 | 4 308 | 95 | budjet |   |
| 61 | Shovot tumani Favqulodda vaziyatlar boʻlimining va 3 ta yongʻin-qutqaruv avtomobiliga moʻljallangan yongʻin-qutqaruv qismining bino-inshootlarini qurish  | 1 | 4 260 | Xorazm irmontaj MCHJ | 2024-yil | 4 260 | 100 | 4 047 | 95 | budjet |   |
| 62 | Yangibozor tumani hokimligi binosini rekonstruksiya qilish | 1 | 6 875 | "Shovot temir beton" x/k | 2023-2024-yillar | 6 875 | 100 | 6 875 | 100 | budjet |   |
| 63 | Urganch tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli okova suv haydash inshootini rekonstruksiya qilish | 1 | 562 | SULTONBOY-MAXTUM MCHJ | 2024-yil | 562 | 100 | 534 | 95 | budjet |   |
| 64 | «Kaparass» nasos stansiyasidan suv taqsimlash kamerasigacha ikkinchi tarmoq ichimlik suv quvurini qurish | 1 | 2 329 | "Yuggastroy" AJ | 2019-2024-yillar | 2 329 | 100 | 2 329 | 100 | budjet |   |
| 65 | Xiva tumani "Qumyop" MFYning "Arvik" suv tarqatish inshootiga nasos oʻrnatish | 1 | 5 117 | "Inter Qaxramon Yorqinoy" MCHJ | 2023-2024-yillar | 5 117 | 100 | 4 861 | 95 | budjet |   |
| 66 | Qoʻshkoʻpir tumani markazida oqova suv tizimini qurish | 1 | 24 675 | SAYAT KURILISH MCHJ | 2024-2025-yillar | 24 675 | 100 | 23 441 | 95 | budjet |   |
| 67 | Bogʻot tumani "Oqtepa" va "Beruniy" MFYda 37 ta koʻp qavatli uy-joylar uchun oqova suv tarmogʻini qurish | 1 | 28 664 | "Xiva pirnaxos qurilish" XK | 2023-2024-yillar | 28 664 | 100 | 25 280 | 88 | budjet |   |
| 68 | Urganch shahar "Al-Xorazmiy" majmuasidagi uy-joylarning tashqi ichimlik suv tizimlarini qurish | 1 | 17 510 | "Inter Qaxramon Yorqinoy" MCHJ | 2023-2025-yillar | 17 510 | 86 | 14 716 | 72 | budjet |   |
| 69 | Urganch shahar "Al-Xorazmiy" majmuasidagi uy-joylarning tashqi oqova suv haydash stansiyasi oʻzi oqar va bosimli oqova suv tarmogʻini qurish | 1 | 11 339 | SAYAT KURILISH MCHJ | 2023-2025-yillar | 11 339 | 100 | 7 643 | 67 | budjet |   |
| 70 | Urganch shahar "Al-Xorazmiy" majmuasidagi uy-joylar uchun oqova suvni qayta haydash stansiyasi hamda bosimli oqova suv tarmogʻini qurish | 1 | 8 643 | SAYAT KURILISH MCHJ | 2023-2024-yillar | 8 643 | 100 | 8 173 | 95 | budjet |   |
| 71 | Qoʻshkoʻpir tumani "Yovgʻir" mahallasida quriladigan "Yangi Oʻzbekiston" massivining ichimlik va oqova suv tizimlarini qurish | 1 | 30 526 | BARAKA FAYZ INVEST MCHJ | 2023-2025-yillar | 30 526 | 100 | 29 000 | 95 | budjet |   |
| 72 | Bogʻot tumani "Mehnat guli" va "Oq oltin" MFYlarda ichimlik suv tizimlarini qurish | 1 | 125 |  "Xorazm Bobur Mirzo" MCHJ | 2023-2024-yillar | 125 | 100 | 118 | 95 | budjet |   |
| 73 | Urganch shahar "Navroʻz" MFYda (ruxiy kasalliklar dispanseri) oqova suv nasos stansiyasini rekonstruksiya va oqova suv tarmogʻini qurish | 1 | 51 | "Javoxir Jaxongir suv gaz kurilish" x.k. | 2023-2024-yillar | 51 | 100 | 48 | 95 | budjet |   |
| 74 | Xiva tumani "Juryon" MFYda ichimlik suv tizimlarini qurish | 1 | 1 013 | "Obi xayot injiniring" MCHJ | 2023-2024-yillar | 1 013 | 100 | 835 | 82 | budjet |   |
| 75 | Shovot tumani "K.Otaniyazov" MFYda ichimlik suv tizimlarini qurish | 1 | 4 037 | URGANCH POLIMETALSERVIS MCHJ | 2023-2024-yillar | 4 037 | 100 | 3 025 | 75 | budjet |   |
| 76 | Yangiariq tumani "Gulshanda" MFYda ichimlik suv tarmoqlari qurish | 1 | 231 | "Santexservis" MCHJ | 2023-2024-yillar | 231 | 100 | 220 | 95 | budjet |   |
| 77 | Yangiariq tumani "Karmish" MFYda ichimlik suv tarmoqlari qurish | 1 | 1 243 | "SURGUT NEFTSTROY" XK | 2023-2024-yillar | 1 243 | 100 | 1 181 | 95 | budjet |   |
| 78 | Yangiariq tumani "Uygʻur" MFYda ichimlik suv tarmoqlari qurish | 1 | 314 | GULLANBOG KURILISH SERVIS MCHJ | 2023-2024-yillar | 314 | 100 | 300 | 96 | budjet |   |
| 79 | Yangibozor tumani "Katli" MFYda ichimlik suv tarmoqlari qurish | 1 | 1 209 | "KOMFORT SUV GAZ QURILISH" MCHJ | 2023-2024-yillar | 1 209 | 100 | 879 | 73 | budjet |   |
| 80 | Yangibozor tumani "Boʻston" MFYda ichimlik suv tarmoqlari qurish | 1 | 1 213 | HUSNORA HUSNIYA MCHJ | 2023-2024-yillar | 1 213 | 100 | 1 153 | 95 | budjet |   |
| 81 | Yangiariq tumani "Doʻstlik" MFYda quriladigan "Yangi Oʻzbekiston" massivlarining ichimlik va oqova suv tizimlarini qurish | 1 | 690 | "XISORAKGIDROKURILISH" MCHJ | 2022-2024-yillar | 690 | 100 | 499 | 72 | budjet |   |
| 82 | Bogʻot tumani "Beruniy" MFYda yangi qurilayotgan koʻp qavatli uy-joylarning ichimlik va oqova suv tizimlarini qurish | 1 | 740 | "XISORAKGIDROKURILISH" MCHJ | 2022-2024-yillar | 740 | 100 | 703 | 95 | budjet |   |
| 83 | Shovot tumani "Mahtumquli" MFYda "Oʻzbekiston-Turkmaniston" erkin savdo zonasining ichimlik va oqova suv haydash inshootini rekonstruksiya qilish | 1 | 1 292 | "MAXSUS SUV QURILISH" MCHJ | 2024-2025-yillar | 1 292 | 100 | 1 292 | 100 | budjet |   |
| 84 | Urganch tumani "Qumravot" MFY hududida barpo etilayotgan "Yangi Oʻzbekiston" massivi uchun ichimlik va oqova suv tizimlarini qurish | 1 | 1 368 | "BUNYODKOR MUBOSHER" MCHJ | 2024-20245-yillar | 1 368 | 100 | 1 279 | 93 | budjet |   |
| 85 | Tuproqqalʼa tumani "Obod" MFY hududidagi "Yangi Oʻzbekiston" massivi uchun ichimlik va oqova suv tizimlarini qurish (2-bosqich) | 1 | 686 | "UYGʻUR QURILISH SERVIS" MCHJ | 2024-yil | 686 | 100 | 663 | 97 | budjet |   |
| 86 | Xazorasp tumani "Ziyolilar" MFY xududida barpo etilayotgan "Yangi Oʻzbekiston" massivi uchun ichimlik va oqova suv tizimlarini qurish | 1 | 1 500 | "QURILISH GʻISHT MEʻMOR" MCHJ | 2024-2025-yillar | 1 500 | 100 | 1 500 | 100 | budjet |   |
| 87 | Shovot tumani "K.Raximov" MFY xududida barpo qilinayotgan "Yangi Oʻzbekiston" massivi uchun ichimlik va ichki oqova suv tizimlarini qurish  | 1 | 1 789 | "BUNYODKOR MUBOSHER" MCHJ | 2024-2025-yillar | 1 789 | 100 | 1 673 | 93 | budjet |   |
| 88 | Shovot tumani "K.Raximov" MFY xududida barpo qilinayotgan "Yangi Oʻzbekiston" massivi uchun ichimlik va ichki oqova suv tozalash inshooti va magistral oqova suv tarmoqlarini qurish  | 1 | 2 500 | "BUNYODKOR MUBOSHER" MCHJ | 2024-2025-yillar | 2 500 | 100 | 2 500 | 100 | budjet |   |
| 89 | Urganch shahri "Mashʼal" mahallasida barpo etilayotgpn "Yangi Mashʼal" massivi uchun oqova suv tizimlarini qurish  | 1 | 1 420 | "POʻLAT SUV QURILISH MONTAJ" MCHJ | 2024-2025-yillar | 1 420 | 100 | 1 328 | 94 | budjet |   |
| 90 | Urganch tumani "Orzu" maxallasida oqova suv tizimlarini qurish va rekonstruksiya qilish | 1 | 2 240 | "SHUHRAT QURUVCHI NUR" X/K | 2024-2025-yillar | 2 240 | 100 | 2 128 | 95 | budjet |   |
| 91 | Xorazm viloyatidagi "Gʻovak" koʻli va uning atrofidagi hududda barpo etilayotgan "Sharq bozori" turistik majmuani ichimlik va oqova suv bilan taʼminlash | 1 | 8 468 | KOMFORT SUV GAZ QURILISH" MCHJ | 2024-yil | 8 468 | 100 | 8 044 | 95 | budjet |   |
| 92 | Urganch shahar markaziy suv taqsimlash inshootini rekonstruksiya qilish | 1 | 16 203 | "GLOBAL TRANS QURILISH MONTAJ" MCHJ | 2023-2025-yillar | 16 203 | 100 | 15 393 | 95 | budjet |   |
| 93 | "Kaparass" nasos stansiyasini rekonstruksiya qilish | 1 | 735 | "Yuggastroy" AJ | 2019-2024-yillar | 735 | 100 | 558 | 76 | budjet |   |
| 94 | Xiva shahar 13, 23-son maktab, "Guliston" MFY hududida qurilayotgan yangi maktab, Qoʻshkoʻpir tumani 2-son maktab va 13-son MTTlar hamda Shovot tumani 4-son maktablarni ichimlik suv bilan taʼminlash  | 1 | 502 | "Xiva buyuk qurilish invest" MCHJ | 2024-yil | 502 | 100 | 416 | 83 | budjet |   |
| 95 | Bogʻot tumani 1-son, Xonqa tumani 36-son, Yangiariq tumani 9-son, Hazorasp tumani 15, 38-son maktablar hamda Hazorasp tumani 1-son MTTlarni ichimlik suv bilan taʼminlash | 1 | 143 | "Titan elegant servis" x.k | 2024-yil | 143 | 100 | 101 | 71 | budjet |   |
| 96 | Gurlan tumani "Navbahor" MFYdagi 5-son maktabni ichimlik suv bilan taʼminlash | 1 | 376 | "Xonqa taraqqiyot qurilish" x.k | 2024-yil | 376 | 100 | 355 | 94 | budjet |   |
| 97 | Urganch shahar "Al-Xorazmiy" majmuasidagi ichki yoʻllarni qurish (2-bosqich) | 1 | 4 512 | SHOBBOZ TOSH MCHJ | 2024-yil | 5 030 | 111 | 4 512 | 100 | budjet |   |
| 98 | Yangiariq tumani "Doʻstlik" MFY hududidagi "Yangi Oʻzbekiston" massivining ichki yoʻlini qurish | 1 | 299 | XIVA SHARQIY DARVOZA MCHJ | 2024-2025-yillar | 299 | 100 | 282 | 95 | budjet |   |
| 99 | Xonqa tumani "Yosh kuch" MFY hududidagi "Yangi Oʻzbekiston" massivining ichki yoʻlini qurish | 1 | 1 495 | "Xiva innavatsion konstruktion" MCHJ | 2024-2025-yillar | 1 495 | 100 | 1 421 | 95 | budjet |   |
| 100 | Qoʻshkoʻpir tumani "Yovgʻir" MFY hududidagi "Yangi Oʻzbekiston" massivining ichki yoʻlini qurish | 1 | 5 344 | SHOBBOZ TOSH MCHJ | 2024-2025-yillar | 5 344 | 100 | 4 997 | 94 | budjet |   |
| 101 | Tuproqqalʼa tumani "Obod" MFY hududidagi "Yangi Oʻzbekiston" massivining avtomobil yoʻllarini qurish | 1 | 2 738 | BOTIR TEXNIK MCHJ | 2024-2025-yillar | 2 738 | 100 | 2 805 | 102 | budjet |   |
| 102 | Xorazm viloyatidagi "Gʻovak" koʻli va uning atrofidagi hududda barpo etilayotgan "Sharq bozori" turistik majmuaning ichki va tashqi yoʻllarini qurish | 1 | 16 200 | Xiva SHMYF DM | 2024-yil | 18 702 | 115 | 19 446 | 120 | budjet |   |
| 103 | Urganch shahri Pahlavon Mahmud koʻchasini (Al-Xorazmiy koʻchasidan Vatanparvar tashkiloti hududining oxirigacha) rekonstruksiya qilish | 1 | 292 | Bogʻot TYFUK | 2022-2025-yillar | 292 | 100 | 292 | 100 | budjet |   |
| 104 | Urganch shahri Shovot koʻchasini (A.Temur koʻchasidan Baynalmilalchi koʻchasigacha) qismini toʻla taʼmirlash | 1 | 3 878 | MEGA JELEZA BETON MCHJ | 2021-2024-yillar | 3 878 | 100 | 3 689 | 95 | budjet |   |
| 105 | Urganch shahri Bahodirxon koʻchasi (Al-Xorazmiy koʻchasidan Baynalmilalchi koʻchasi kesishmasigacha) qismini toʻla taʼmirlash | 1 | 1 783 | "Xiva innavatsion konstruktion" MCHJ | 2023-2024-yillar | 1 783 | 100 | 1 805 | 101 | budjet |   |
| 106 | "Qalajiq-qalʼa" turizm majmuasiga olib boruvchi ichki yoʻllarni joriy taʼmirlash | 1 | 1 599 | RK NEW DORMOST STROY MCHJ | 2024-yil | 1 599 | 100 | 1 599 | 100 | budjet |   |
| 107 | "Qalajiq-qalʼa" turizm majmuasiga olib boruvchi 4K953A "Qalajiq koʻliga shaxobcha" avtomobil yoʻlining 2,5 km qismini joriy taʼmirlash | 1 | 891 | Tupraqqaʼla TYFDM | 2024-yil | 891 | 100 | 891 | 100 | budjet |  |
| 108 | Xorazm viloyati Xonqa, Urganch, Yangibozor va Gurlan tumanlari hududidan oʻtgan "Daryoliq" magistral kollektori tizimiga nasos stansiyalarini qurish | 1 | 6 387 | "Yangibozor maxsus suv pudrat" MCHJ | 2023-2024-yillar | 6 387 | 100 | 6 068 | 95 | budjet |  |
| 109 | Urganch tumanidagi "Urganch-yab" kanalini rekonstruksiya qilish | 1 | 1 675 | "Temir-Beton" MCHJ | 2024-yil | 1 675 | 100 | 1 592 | 95 | budjet |  |
| 110 | Xiva shahar "Tozabogʻ" MFYning "Muqimiy" koʻchasidan oqib oʻtuvchi ariqning 0,5 km qismini betonlashtirish | 1 | 135 | "Qamfort suv gaz qurilish" MCHJ | 2024-yil | 135 | 100 | 128 | 95 | budjet |  |
| 111 | Xonqa tumani "Shodlik" MFYda yashovchi aholining tomorqa yerlarini sugʻorish tizimidagi muammolarni hal etish uchun Polvon kanaliga 1 ta nasos va 1 ta transformator oʻrnatish, 3 km ichki ariqni betonlashtirish | 1 | 2 769 | "Maxsus suv qurilish" MCHJ | 2024-yil | 2 769 | 100 | 2 630 | 95 | budjet |  |
| 112 | Xonqa tumanidagi “Doʻstlik” va “Gulgʻuncha” mahallalari aholi xonadonlari tomorqasi va fermer xoʻjaliklarining hamda boshqa qishloq xoʻjaligi subyektlarining yerlarini suv bilan taʼminlash maqsadida “Polvon-Gʻazovot” kanalidan “Madir yab-1” kanalini qoʻshimcha suv bilan taʼminlash uchun 2 ta SNPE500/10 markali suv chiqarish nasosini oʻrnatish (loyiha ishlariga) | 1 | 786 | "Amudaryo"MCHJ | 2024-2025 yy | 786 | 100 | 747 | 95 | budjet |  |
| 113 | Tuproqqalʼa, Shovot va Yangiariq tumanlarida 1000 gektar yer maydonini yopiq sugʻorish tizimiga oʻtkazish boʻyicha tajriba-sinov loyihasi (loyiha ishlariga) | 1 | 427 | Tender | 2024-2025 yy | 427 | 100 | 427 | 100 | budjet |  |
| 114 | Xorazm viloyatidagi "Gʻovak" koʻliga suv quyuvchi ariqlar, kanallar va kollektorlarni tartibga keltirish | 1 | 2 989 | "Maxsus suv qurilish" MCHJ | 2024-yil | 2 989 | 100 | 3 606 | 121 | budjet |  |
| 115 | Turkmaniston hududidagi "Ozerniy" magistral kollektorini rekonstruksiya qilish (II bosqich)  | 1 | 6 664 | "Xorazm suv qurilish" AJ | 2022-2028-yillar | 6 664 | 100 | 6 331 | 95 | budjet |  |
| 116 | Turkmaniston hududidagi "Daryolik" magistral kollektorini rekonstruksiya qilish (II bosqich)  | 1 | 6 716 | "Xorazm suv qurilish" AJ | 2022-2028-yillar | 6 716 | 100 | 6 381 | 95 | budjet |  |
| 117 | Tuproqqaʼla tumanidagi "Uch oʻchoq" meliorativ nasos stansiyasini rekonstruksiya qilish | 1 | 1 271 | "Asr ishonch kelajak" MCHJ | 2024-yil | 1 271 | 100 | 1 207 | 95 | budjet |  |
| 118 | Gurlan tumanidagi "Oʻng qirgʻoq birlashgan Qilichniyozboy" xoʻjaliklararo kollektorining PK205+40, Gurlan tumanidagi "Gurlan" xoʻjaliklararo kollektorining PK76+40, Yangibozor tumanidagi "Atashev" xoʻjaliklararo kollektorining PK285+00 dagi koʻpriklarni rekonstruksiya qilish | 1 | 4 960 | "Quruvchi Bogʻot" MCHJ | 2024-2025-yillar | 4 960 | 100 | 4 712 | 95 | budjet |  |
| 119 | Xonqa tumanidagi "Sarapayon" xoʻjaliklararo kollektorining PK62+00 dagi quvurli oʻtish joyini rekonstruksiya qilish | 1 | 449 | "Rajabboy Roʻzmetov" X.K | 2024-yil | 449 | 100 | 427 | 95 | budjet |  |
| 120 | Urganch tumanidagi "Chandirqiyot" xoʻjaliklararo kollektorining PK64+00, Xonqa tumanidagi "Mityanov" xoʻjaliklararo kollektorining PK112+00, Xonqa tumanidagi "Jirmizkoʻl" xoʻjaliklararo kollektorining PK121+00, Yangiariq tumanidagi "Tagan" xoʻjaliklararo kollektorining PK37+00dagi koʻpriklarni rekonstruksiya qilish | 1 | 3 039 | "Quruvchi Bogʻot" MCHJ | 2024-yil | 3 039 | 100 | 2 887 | 95 | budjet |  |
| 121 | Urganch shahar xoʻjaliklararo "Aeroport" kollektorini PK 0+00 dan PK 18+00 gacha rekonstruksiya qilish | 1 | 4 160 | "Temir-Beton" MCHJ | 2024-yil | 4 160 | 100 | 3 952 | 95 | budjet |  |
| 122 | Tuyamuyin gidrouzeli Sultonsanjar dambasi suv filtratsiyasiga qarshi tuproq ichida devor qurish | 1 | 26 751 | "TOʻPALANG HPD HOLDING" MASʻULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 2022-2025-yillar | 26 751 | 100 | 20 148 | 75 | budjet |  |
| 123 | Bogʻot tumani "Madaniyat" MFYdan oʻtuvchi "R-5" kanaliga SNP-500 suv chiqaruvchi nasos va transformator oʻrnatish aholi va fermer xoʻjaliklarining suv taʼminotini yaxshilash | 1 | 413 | "Gidrotexnika inshoatlarini qurish" MCHJ | 2024-yil | 413 | 100 | 392 | 95 | budjet |  |
| 124 | Tuproqqaʼla tumanidagi "Sartarosh" nasos stansiyasini rekonstruksiya qilish | 1 | 1 083 | "Sayqal best stroy" MCHJ | 2024-yil | 1 083 | 100 | 1 029 | 95 | budjet |  |
| 125 | Tuproqqalʼa tumani Tuproqqalʼa massividagi 21 km himoya dambasini rekonstruksiya qilish | 1 | 8 948 | "Maxsus suv qurilish" MCHJ | 2024-2026-yillar | 8 948 | 100 | 8 500 | 95 | budjet |  |
| 126 | Tuproqqalʼa tumani Gurlan hududida joylashgan 10-a-1 shporasini rekonstruksiya qilish | 1 | 408 | "RAJABBOY ROʻZMETOV" XK  | 2024-yil | 408 | 100 | 387 | 95 | budjet |  |
| 127 | Hazarasp tumanida joylashgan №19 va №21-shporalar oraligʻiga yangidan banket qurish | 1 | 803 | "Gidrotexnika inshoatlarini qurish" MCHJ | 2024-yil | 803 | 100 | 763 | 95 | budjet |  |
| 128 | Bogʻot tumanida joylashgan №51a-shporani rekonstruksiya qilish | 1 | 1 003 | "Tayorlovchi"XK | 2024-yil | 1 003 | 100 | 954 | 95 | budjet |  |
| 129 | Xonqa tumanida joylashgan № 61b-shporani rekonstruksiya qilish | 1 | 339 | "ESHCHON DOMOR" MCHJ | 2024-yil | 339 | 100 | 322 | 95 | budjet |  |
| 130 | Xorazm viloyati Tuproqqalʼa tumani Tuproqqalʼa massividagi 2,7 km uzunlikdagi himoya dambasi va 3 dona shporalarni rekonstruksiya qilish | 1 | 7 049 | "Maxsus suv qurilish" MCHJ | 2023-2024-yillar | 7 049 | 100 | 6 761 | 96 | budjet |  |
| 131 | Shovot magistral kanalini PK0+00 dan PK268+00 gacha qismini rekonstruksiya qilish | 1 | 47 321 | "Suv ombor qurilish" MCHJ | 2022-2024-yillar | 47 321 | 100 | 44 955 | 95 | budjet |  |
| 132 | Xonqa tumani "Doʻstlik" MFY hududidagi mebelchilikka ixtisoslashtirilgan KSZda elektr energiyasi tarmogʻini qurish | 1 | 9 935 | “RAM BUILDING” MCHJ | 2023-2025-yillar | 9 935 | 100 | 9 438 | 95 | budjet |  |
| 133 | Urganch tumanidagi "Urgench Kluster" MCHJ xududini tashqi elektr taʼminoti uchun elektr uzatish tarmogʻi va podstansiya qurish | 1 | 8 448 | “BUNYADKOR MUBOSHER” MCHJ | 2024-yil | 8 448 | 100 | 8 448 | 100 | budjet |  |
| 134 | Hazorasp tumani «Hazorasp» EIZning Yangibozor qishlogʻidagi 1-hududida 110 kV L-30-X-2 tarmogʻidan obyektgacha 4,5 km uzunlikdagi 110 kV havo elektr energiyasi tarmogʻini va obyektda 110/10 kVli 25 MVa boʻlgan bir transformatorli podstansiya qurish | 1 | 11 815 | "VODIY INDUSTRIYAQURILISH SERVIS" MCHJ | 2021-2025-yillar | 11 815 | 100 | 10 475 | 89 | budjet |  |
| 135 | Hazorasp EIZ Yangiariq tumanida issiqxona qurish 110/35/10 kV nimstansiya "KS-3" va yangi quriladigan IES dan obyektgacha 2x10,5 km uzunlikdagi 2 zanjirli 110 kVli havo elektr energiyasi tarmogʻini va obyektda 110/10 Kv 2x25 MVA boʻlgan podstansiya qurish | 1 | 13 146 | "Hududiy elektr tarmoqlari" AJ"Uzkishlokelektrkurilish" AJ | 2021-2024-yillar | 13 146 | 100 | 13 415 | 102 | budjet |  |
| 136 | Urganch shahar "Al-Xorazmiy" majmuasi uchun elektr taʼminoti tizimlarini qurish (ssuda) | 1 | 20 000 | "Hududiy elektr tarmoqlari" AJ | 2024-yil | 20 000 | 100 | 19 980 | 100 | budjet |  |
| 137 | Xorazm viloyatidagi "Gʻovak" koʻli va uning atrofidagi hududda barpo etilayotgan "Sharq bozori" turistik majmuani elektr taʼminoti bilan taʼminlash | 1 | 9 129 | "Turon quruvchi" MCHJ | 2024-yil | 9 129 | 100 | 8 475 | 93 | budjet |  |
| 138 | Urganch tumani "Al-Xorazmiy" massivi hududidagi "Yangi Oʻzbekiston" massivida quriladigan issiqlik taʼminoti (2-bosqich) | 1 | 30 000 | Shovot temir-beton x/k | 2024-2025-yillar | 30 000 | 100 | 28 500 | 95 | budjet |  |
| 139 | Urganch shahri "Al-Xorazmiy" majmuasidagi ichki yoʻlni qurish | 1 | 4 268 | Urganch YMFUQ | 2023-2025-yillar | 4 268 | 100 | 4 268 | 100 | budjet |  |
| 140 | 4P159 "Urganch sh. -Shovot sh. -Turkmaniston chegarasi" avtomobil yoʻllarining 36-56 km qismlarini rekonstruksiya qilish ("Oʻzbekiston Turkmaniston"ESZ olib boruvchi avtomobil yoʻli) | 1 | 5 105 | Xorazm YMFUK | 2024-2025-yillar | 5 105 | 100 | 5 105 | 100 | budjet |  |
| 141 | Shovot tumanida joylashgan 4R159 «Urganch sh.-Shovot sh.-Turkmaniston Respublikasi chegarasi» avtomobil yoʻlining 56 km qismida koʻprik qurish | 1 | 1 959 | "BRK Guliston" MCHJ | 2023-2024-yillar | 1 959 | 100 | 1 861 | 95 | budjet |  |
| 142 | Urganch shahrida joylashgan 4R265 "Urganch — Xiva" avtoyoʻli — Xiva kompressor stansiyasi." avtomobil yoʻlining PK73+50 km qismidagi koʻprikni rekonstruksiya qilish | 1 | 898 | "BRK Guliston" MCHJ | 2023-2024-yillar | 898 | 100 | 853 | 95 | budjet |  |
| 143 | 4K964 Al-Xorazmiy t.-Amudaryo 0 km qismidagi koʻprikni rekonstruksiya qilish | 1 | 6 525 | "KOʻPRIKQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI | 2024-yil | 6 525 | 100 | 6 199 | 95 | budjet |  |
| 144 | A380 “Gʻuzor-Buxoro-Nukus-Beyneu” (1-toifali) avtomobil yoʻlining 492,7 km qismidagi koʻprikni rekonstruksiya qilish | 1 | 817 | "KOʻPRIKQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI | 2024-yil | 817 | 100 | 776 | 95 | budjet |  |
| 145 | 4R156 «Urganch sh.-Xonka sh.-Xazarasp sh.-Toshsaqa orqali Amudaryo A-380 avtoyoʻli» avtomobil yoʻlining 64,8 km qismidagi koʻprikni rekonstruksiya qilish | 1 | 2 176 | "Oʻzyoʻlkoʻprik klasterining" Xorazm filiali DM | 2023-2024-yillar | 2 176 | 100 | 2 067 | 95 | budjet |  |
| 146 | 4N1970 "Hazorasp — Amudaryo" avtoyoʻli — Karvak q. — Toshsoqa kanali inshooti" avtomobil yoʻlining 2,5 km.dagi koʻprikni rekonstruksiya qilish | 1 | 1 355 | "KELESHEK STROY MONTAJ" MASʻULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 2023-2024-yillar | 1 355 | 100 | 1 287 | 95 | budjet |  |
| 147 | 4K939 "Urganch — Cholish" avtoyoʻli — Daryolik arna suv inshooti" avtomobil yoʻlining 8,5 km.dagi koʻprikni rekonstruksiya qilish | 1 | 1 414 | "Oʻzyoʻlkoʻprik klasterining" Xorazm filiali DM | 2023-2024-yillar | 1 414 | 100 | 1 343 | 95 | budjet |  |
| 148 | 4R264 "Xiva sh. — Qoramon q. — Yangibozor q." avtomobil yoʻlining 3,3 km.dagi koʻprikni rekonstruksiya qilish | 1 | 2 053 | "Oʻzyoʻlkoʻprik klasterining" Xorazm filiali DM | 2023-2024-yillar | 2 053 | 100 | 1 950 | 95 | budjet |  |
| 149 | 4K954 "Urganch — Xiva" avtoyoʻli — Juryon q. — Novxas q." avtomobil yoʻlining 7,7 km.dagi koʻprikni rekonstruksiya qilish | 1 | 1 185 | "Oʻzyoʻlkoʻprik klasterining" Xorazm filiali DM | 2023-2024-yillar | 1 185 | 100 | 1 126 | 95 | budjet |  |
| 150 | 4R266 "Hazorasp sh. — Achak q. — Turkmaniston Respublikasi chegarasi" avtomobil yoʻlining 8,0 km.dagi koʻprikni rekonstruksiya qilish | 1 | 2 726 | "KELESHEK STROY MONTAJ" MASʻULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 2024-yil | 2 726 | 100 | 2 590 | 95 | budjet |  |
| 151 | Qoʻshkoʻpir tumani "Yovgʻir" massivi hududidagi "Yangi Oʻzbekiston" massivida quriladigan issiqlik taʼminoti (1-bosqich) | 1 | 3 706 | Minorgroup MCHJ | 2024-2025-yillar | 3 858 | 104 | 3 858 | 104 | budjet |  |
| 152 | Yangiariq tumani "Doʻstlik" MFY hududidagi "Yangi Oʻzbekiston" massivi issiqlik taʼminoti tarmoqlarini qurish (3-bosqich) | 1 | 960 | GʻULOMJON SUV QURILISH MCHJ | 2024-2025-yillar | 960 | 100 | 860 | 90 | budjet |  |
| 153 | Xonqa tumani "Yosh kuch" MFY hududidagi "Yangi Oʻzbekiston" massivi uchun issiqlik taʼminoti tarmoqlarini qurish (3-bosqich) | 1 | 1 224 | GʻULOMJON SUV QURILISH MCHJ | 2024-2025-yillar | 1 224 | 100 | 1 224 | 100 | budjet |  |
| 154 | Urganch tumani "Qumravot" MFY hududida barpo etilayotgan "Yangi Oʻzbekiston" massivi uchun issiqlik taeminoti tizimlarini qurish | 1 |   |   | 2024-2025-yillar |   |   |   |   | budjet |  |
| 155 | Tuproqqalʼa tumani "Obod" MFY hududidagi "Yangi Oʻzbekiston" massivi uchun issiqlik taeminoti tarmoqlarini qurish (3-bosqich) | 1 | 949 | XIVA QURILISH KOMPLEKS MCHJ | 2024-2025-yillar | 949 | 100 | 802 | 85 | budjet |  |
| 156 | Xazorasp tumani "Ziyolilar" MFY xududida barpo etilayotgan "Yangi Oʻzbekiston" massivi uchun issiqlik taʼminoti tizimlarini qurish | 1 |   |   | 2024-2025-yillar |   |   |   |   | budjet |  |
| 157 | Xorazm Maʼmun akademiyasi laboratoriya binosini qurish | 1 | 5 773 | "EGAMBERGAN USTA QURILISH SERVIS" MASʻULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 2023-2024-yillar | 5 773 | 100 | 5 484 | 95 | budjet |  |
| 158 | Xorazm viloyatidagi "Xorazm" davlat oʻrmon xoʻjaligida sugʻorish qudugʻini qurish | 1 | 377 | "Yashnar" x/k | 2024-yil | 377 | 100 | 358 | 95 | budjet |  |
| 159 | Xorazm viloyati Bogʻot tumani "Obod" MFYda qattiq maishiy chiqindi poligonini rekultivatsiya qilish va tuproq bilan yopish | 1 | 151 | "Chiqindi poligonlarini boshqarish direksiyasi" DM | 2024-yil | 151 | 100 | 151 | 100 | budjet |  |
| **Maʻlumotlar eʻlon qilinayotgan davr boʻyicha jami:** | **159** | **782 329** |  |  | **785 501** | **100** | **736 746** | **94** | budjet |  |
| **Hisobot yilining oʻtgan davri boʻyicha jami:** | **159** | **782 329** |  |  | **785 501** | **100** | **736 746** | **94** | budjet |  |

**Izoh:**

**1.**Maʻlumotlar har bir loyiha asosida shakllantirilib *(1,2,3 va 4-choraklar qoʻshilganda jadvalning* ***“Hisobot yilining oʻtgan davri boʻyicha jami”*** *satrida 3,4,7,9,11 va 12-ustunlarning koʻrsatkichlari moliya yili davomida oʻsib boruvchi tartibida kiritiladi)*, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi, masʻul vazirlik va idoralarning (loyiha tashabbuskorlari) rasmiy veb-saytidagi alohida sahifasida joylashtiriladi;

**2.**Maʻlumotlar har bir loyiha kesimida, har olti oy yakunidan keyingi oyning **oʻn beshinchi sanasi qadar** belgilanganaxborot resursida joylashtirib borilishi lozim.