**Davlat budjeti, shuningdek, xalqaro moliya institutlari mablag‘lari hisobidan moliyalashtiriladigan loyihalar, shu jumladan istiqbolli investitsiya va infratuzilma loyihalari bo‘yicha ularning asosiy texnik ko‘rsatkichlari va boshqa loyiha hujjatlari to‘g‘risidagi**

**MA’LUMOTLAR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **T/r** | **Loyihaning nomi** | **Loyihalar soni** | **Shartnoma bo‘yicha ob’ekt qiymati** (mln.so‘m) | **Pudrat tashkiloti nomi** | **Foydalanishga topshirish muddati** | **Bajarilgan  qurilish – montaj ishlari** | | **Moliyalashtirish** | | **Moliyalashtirish manbai** | |
| **Summasi**  *(mln. so‘mda)* | **Foizi** | **Summasi**  *(mln. so‘mda)* | **Foizi** | **Budjet** | **Xalqaro moliya institut** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| ***(2024 yil 1-2-3-choragi)*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | “YOSHLAR MARKAZI” Qarshi tuman | 1 | 5085,9 | Qashqadaryo grand  bunyodkor quruvchı MCHJ | 31.03.2025 y. | 2900,0 | 57.0% | 2900,0 | 57.0% | Budjet |  |
| 2 | “YOSHLAR KUTUBXONASI”  Mirshikor tuman | 1 | 675,7 | “Janub sanoat servis” MChJ | 31.12.2024 y. | 675,7 | 100% | 675,7 | 100% | Budjet |  |
| 3 | “YOSHLAR KUTUBXONASI”  Vobkent tumani | 1 | 579,0 | “Buxoro novostroy” qurilish firmasi | 31.12.2024 y. | 579,0 | 100% | 579,0 | 100% | Budjet |  |
| 4 | “YOSHLAR KUTUBXONASI”  Sharof Rashidov tumani | 1 | 835,2 | “Fly Seven” MCHJ | Topshirilgan | 835,2 | 100% | 835,2 | 100% | Budjet |  |
| **Ma’lumotlar e’lon qilinayotgan davr bo‘yicha jami:** | | **4** | **7175,8** |  |  | **4989,9** |  | **4989,9** |  |  |  |
| **Hisobot yilining o‘tgan davri bo‘yicha jami:** | | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Izoh:**

**1.**Ma’lumotlar har bir loyiha asosida shakllantirilib *(1,2,3 va 4-choraklar qo‘shilganda jadvalning* ***“Hisobot yilining o‘tgan davri bo‘yicha jami”*** *satrida 3,4,7,9,11 va 12-ustunlarning ko‘rsatkichlari moliya yili davomida o‘sib boruvchi tartibida kiritiladi)*, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi, mas’ul vazirlik va idoralarning (loyiha tashabbuskorlari) rasmiy veb-saytidagi alohida sahifasida joylashtiriladi;

**2.**Ma’lumotlar har bir loyiha kesimida, har olti oy yakunidan keyingi oyning o‘n beshinchi sanasi **qadar** belgilanganaxborot resursida joylashtirib borilishi lozim.