Davlat budjeti, shuningdek, xalqaro moliya institutlari mablag‘lari hisobidan moliyalashtiriladigan loyihalar, shu jumladan istiqbolli investitsiya va infratuzilma loyihalari bo‘yicha ularning asosiy texnik ko‘rsatkichlari va boshqa loyiha hujjatlari to‘g‘risidagi

MA’LUMOTLAR

| T/r | Loyihaning nomi | Loyihalar soni | Shartnoma bo‘yicha ob’ekt qiymati (mln.so‘m) | Pudrat tashkiloti nomi | Foydalanishga topshirish muddati | Bajarilgan qurilish – montaj ishlari |  | Moliyalashtirish |  | Moliyalashtirish manbai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Summasi (mln. so‘mda) | Foizi | Summasi (mln. so‘mda) | Foizi | Budjet | Xalqaro moliya institut |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (2025-yil 1 va 2-choragi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | “YOSHLAR MARKAZI” Urganch tumani | 1 | 4834,6 | “Al-Xorazmiy” majmuasini barpo etish va saqlash direksiyasi” DUK | 2025 y. | 4103,0 | 84,9% | 3940,0 | 81,5% | Budjet |  |
| 2 | “YOSHLAR MARKAZI” Nukus shahar | 1 | 2568,3 |  | 2025 y. | 2000,0 | 77,9% | 2000,0 | 77,9% | Budjet |  |
| 3 | “YOSHLAR MARKAZI” Navbahor tumani | 1 | 2568,3 | “Everest” MCHJ | 2025 y. | 1500,0 | 58,4% | 1500,0 | 58,4% | Budjet |  |
| 4 | Zamonaviy futbol maydonchasi qurish Qorako‘l tumani | 1 | 500,0 |  | 2025 y. | 200,0 | 40% | 200,0 | 40% | Budjet |  |
| 5 | Zamonaviy kutubxona qurish Olot tumani | 1 | 650,0 |  | 2025 y. | 400,0 | 61,5% | 400,0 | 61,5% | Budjet |  |
| Ma’lumotlar e’lon qilinayotgan davr bo‘yicha jami: |  | 5 | 11121,2 |  |  | 8203 |  | 8040 |  |  |  |
| Hisobot yilining o‘tgan davri bo‘yicha jami: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Izoh:

1. Ma’lumotlar har bir loyiha asosida shakllantirilib (1,2,3 va 4-choraklar qo‘shilganda jadvalning “Hisobot yilining o‘tgan davri bo‘yicha jami” satrida 3,4,7,9,11 va 12-ustunlarning ko‘rsatkichlari moliya yili davomida o‘sib boruvchi tartibida kiritiladi), Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi, mas’ul vazirlik va idoralarning (loyiha tashabbuskorlari) rasmiy veb-saytidagi alohida sahifasida joylashtiriladi;

2. Ma’lumotlar har bir loyiha kesimida, har olti oy yakunidan keyingi oyning o‘n beshinchi sanasi qadar belgilangan axborot resursida joylashtirib borilishi lozim.