Davlat budjeti, shuningdek, xalqaro moliya institutlari mablag‘lari hisobidan moliyalashtiriladigan loyihalar, shu jumladan istiqbolli investitsiya va infratuzilma loyihalari bo‘yicha ularning asosiy texnik ko‘rsatkichlari va boshqa loyiha hujjatlari to‘g‘risidagi

MA’LUMOTLAR

| T/r | Loyihaning nomi | Loyihalar soni | Shartnoma bo‘yicha ob’ekt qiymati (mln.so‘m) | Pudrat tashkiloti nomi | Foydalanishga topshirish muddati | Bajarilgan qurilish – montaj ishlari |  | Moliyalashtirish |  | Moliyalashtirish manbai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Summasi (mln. so‘mda) | Foizi | Summasi (mln. so‘mda) | Foizi | Budjet | Xalqaro moliya institut |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (2024 yil 1-2-3-choragi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | “YOSHLAR MARKAZI” Qarshi tuman | 1 | 5085,9 | Qashqadaryo grand bunyodkor quruvchı MCHJ | 31.03.2025 y. | 2200,0 | 43.3% | 2200,0 | 43.3% | Budjet |  |
| 2 | “YOSHLAR KUTUBXONASI” Mirshikor tuman | 1 | 675,7 | “Janub sanoat servis” MChJ | 31.12.2024 y. | 675,7 | 100% | 675,7 | 100% | Budjet |  |
| 3 | “YOSHLAR KUTUBXONASI” Vobkent tumani | 1 | 579,0 | “Buxoro novostroy” qurilish firmasi | 31.12.2024 y. | 579,0 | 100% | 579,0 | 100% | Budjet |  |
| 4 | “YOSHLAR KUTUBXONASI” Sharof Rashidov tumani | 1 | 835,2 | “Fly Seven” MCHJ | Topshirilgan | 835,2 | 100% | 835,2 | 100% | Budjet |  |
| Ma’lumotlar e’lon qilinayotgan davr bo‘yicha jami: |  | 4 | 7175,8 |  |  | 4989,9 |  | 4989,9 |  |  |  |
| Hisobot yilining o‘tgan davri bo‘yicha jami: |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Izoh:

1. Ma’lumotlar har bir loyiha asosida shakllantirilib (1,2,3 va 4-choraklar qo‘shilganda jadvalning “Hisobot yilining o‘tgan davri bo‘yicha jami” satrida 3,4,7,9,11 va 12-ustunlarning ko‘rsatkichlari moliya yili davomida o‘sib boruvchi tartibida kiritiladi), Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi, mas’ul vazirlik va idoralarning (loyiha tashabbuskorlari) rasmiy veb-saytidagi alohida sahifasida joylashtiriladi;

2. Ma’lumotlar har bir loyiha kesimida, har olti oy yakunidan keyingi oyning o‘n beshinchi sanasi qadar belgilangan axborot resursida joylashtirib borilishi lozim.